2017年监理工程师考试真题及参考答案

《建设工程监理概论》

51、关于建设工程监理性质的说法，正确的有（）。

A服务型		B科学性

C独立性		D公平性

E公益性

【答案】ABCD

52、项目建议书的内容包括（）。

A项目提出的必要性和依据

B投资估算、资金筹措及还贷方案设想

C产品方案、拟建规模和建设地点的初步设想

D项目建设重点、难点的初步分析

E环境影响的初步评价

【答案】ABCE

53、对于实施项目法人责任制的项目，项目董事会的职权有（）。

A负责筹措建设资金

B组织编制项目初步设计文件

C审核项目概算文件

D拟定生产经营计划

E提出项目后评价报告

【答案】AC

54、根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，必须进行招标***（   ）

A项目施工单项合同估价为150万元

B项目总投资为2000万元，重要设备单项合同估价为50万元

C项目总投资为2000万元，重要货物单项合同估价为80万元

D项目总投资为4000万元，设计单项合同估价为40万元

E项目总投资为4000万元，监理单项合同估价为50万元

参考答案：DE

55、根据《建筑法》，关于建筑工程发包与承包的说法，正确的有（   ）

A建筑工程造价应按国家有关规定，由发包单位与承包单位在合同中***

B发包单位可以将建筑工程的设计、施工设备采购一并发包给一个***

C按照合同约定，由承包单位采购的设备，发包单位可以指定生产厂

D两个资质等级相同的企业，方可组成联合体共同承包

E总包单位与分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任

参考答案：ABE

56、根据《招标投标法》，关于招标的说法，正确的有（   ）

A邀请招标，是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人投标

B采用邀请招标的，招标人可以告知拟邀请投标人向他人发出邀请的***

C招标人不得以不合理的条件限制或排斥潜在投标人

D招标文件不得要求或标明特定的生产供应者

E招标人需澄清招标文件的，应以电话或书面形式通知所有招标文件收受人

参考答案：ACD

57.根据《合同法》，属于委托合同的有（   ）。

A工程勘察合同		B工程设计合同

C建设工程监理合同		D施工合同

E项目管理合同

【答案】CE

58、根据《合同法》，关于要约与承诺的说法，错误的有（   ）。

A要约是希望与他人订立合同的意思表示

B要约邀请是合同成立过程中的必要过程

C要约到达受要约人可以撤回

D承诺是受要约人同意要约的意思表示

E承诺的内窨应当与要约的内容一致

【答案】BC

59根据《建设工程质量管理条例》，关于建设工程最低保修期限的说法，正确的有（   ）。

A房屋主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限

B屋面防水工程为3年

C供热系统我为2个采暖期

D电气管道工程为3年

E结排水管道工程为3年

【答案】AC

60根据《建设工程安全生产管理条例》，属于施工单位安全责任的有（   ）。

A不得压缩合同约定的工期

B由具有相应资质的单位安装、拆卸施工起重机械

C对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查

D应当在施工组织设计中编制安全技术措施

E对因施工可能造成毗邻构筑物、地下管线变形的，应采职专项防护措施

【答案】CDE

61根据《建设工程监理规范》，专业监理工程师应履行的职责有（   ）。

A审批监理实施细则

B组织审核分包单位资质

C检查进场的工程材料、配构件、设备的质量

D处置发现的质量问题和安全事故隐患

E参与工程变更的审查和处理

【答案】CDE

62下列行为中，属于注册监理工程师职业道德守则的有（   ）。

A不以个人名义承揽监理业务

B在企业所在地范围内从事执业活动

C不泄露所监理工程备方认为需要保密的事项

D坚持独互自主地开展工作

E保证执业活动成果达到质量认证标准

【答案】ACD

63、下列工作事项中，属于注册监理工程师义务的有（   ）。

A依据本人能力从事相应的执业活动

B对本人执业活动进行解释和辩护

C在规定的执业范围和聘用单位业务范围内从事执业活动

D接受继续教育，努力提高执业水准

E保管和使用本人的注册证书和执业印童

【答案】CD

66关于平行承包模式下建设单位委托多家监理单位实施监理的说法，正确的有（   ）

A监理单位之间的配合需建设单位协调

B监理单位的监理对象相对复杂，不便于管理

C建设工程监理工作易被肢解，不利于工程总体协调

D备家监理单位各负其责

E建设单位合同管理工作较为容易

【答案】ACD

70下列制度中，属于项目监理机构内部工作制作的有（   ）。

A施工备忘录签发制度		B施工组织设计审核制度

C工程变更处理制度		D监理工作日志制度

E监理业绩考核制度

【答案】DE

71下列实行专业分包的工程十，专项施工方案不能由专业分包单位组织编制的有（   ）。

A.探基坑工程

B附着式升降脚手架工程

C起重机械安装拆卸工程

D高大模板工程

E拆除、爆破工程

【答案】DE

72项目监理机构在施工阶段进度控制的任务有（   ）。

A完善建设工程控制性进度计划

B审查施工单位专项施工方案

C审查施工单位工程变更自请

D制定预防工期索赔措施

E组织召开进度协调会

【答案】AD

73建筑信息建模(BIM)技术的基本特点有（   ）。

A协调性		B模拟性

C经济性		D优化性

E可出图性

【答案】ABDE

74见证取样的检验报告应满足的基本要求有（   ）。

A试验报告应手工书写		B试验报告采用统一用表

C试验报告签名一定要手签	D注明取样人的姓名

E应有“见证检验专用章”

【答案】BCE

75、项目监理机构应签发《监理通知单》的情形有

A未按审查通过的工程设计文件施工的

B未经批准擅自组织施工的

C在工程质量方面存在违规行为的

D在工程进度方面存在违规行为的

E使用不合格的工程材料的

【答案】CDE

76、根据《建设工程管理规范》，工程质量评估报告包括的内容有（）。

A工程参建单位情况		B工程质量验收情况

C专项施工方案评审情况	D竣工资料审查情况

E工程质量安全事故处理情况

【答案】ABD

77、下列工程中，监理文件资料暂由建设单位保管的有（）。

A维修工程		B停建工程

C缓建工程		D改建工程

E扩建工程

【答案】BC

78、建设工程风险初始清单中，属于非技术风险的有（）。

A设计风险		B施工风险

C经济风险		D合同风险

E材料风险

【答案】BCE

79、采用工程保险方式转移工程风险时，需要考虑的内容有（）。

A保险安排方式		B保险类型选择

C保险人选择		D保险合同谈判

E保险索赔报告

【答案】ABCD

80、关于计划性风险自留的说法，正确的有（）。

A计划性风险自留是有计划的选择

B风险自留一般单独运用效果较好

C应保证重大风险已有对策后才使用

D在风险管理人员正确识别和评价风险后使用

E通常采用外部控制措施来化解风险

【答案】ACDE