2012年全国监理工程师考试《建设工程质量、投资、进度制》试题＋解析

二、多项选择题（共40 题，每题2分。每题的备选项中，有2 个或2 个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0．5分）

81．建设工程必须满足特定的使用功能，并具有在规定的时间和条件下完成规定功能的能力和达到规定要求的使用年限，可用于描述这些要求的质量特性有（　　）
A．适用性	B．安全性	C．可靠性	D．经济性	E．耐久性

【答案】：ACE
【解析】：参见教材P2

82．施工图审查机构的主要职责有（　　）
A．制定审查程序、范围和内容	B．对涉及安全和强制性标准执行情况进行技术审查
C．提交施工图审查报告	D．承担施工图审查失职责任
E．颁发施工图审查批准书
【答案】：BCD

【解析】：参见教材P10

83．监理工程师对设计单位提交的施工图进行审核的内容有（　　）
A．使用功能是否得到满足	B．设计内容是否准确完整
C．技术方案是否符合总体方案要求	D．编制深度是否符合要求
E．专业设计是否符合预定质量标准
【答案】：ABD

【解析】：参见教材P41

84．在施工阶段监理工程师进行质量检验与控制所依据的专门技术法规性文件包括（　　）
A．建筑工程施工质量验收统一标准	B．施工材料及其制品质量的技术标准
C．质量管理体系标准		D．控制施工作业活动质量的技术规范
E．有关的新材料、新技术的质量标准
【答案】：ABDE

【解析】：参见教材P50

85．监理工程师审查总包单位提交的分包单位资格报审材料时，主要审查的内容（　　）
A．施工承包合同是否允许分包	B．分包的范围和工程部位是否可进行分包
C．分包合同支付方式是否合理	D．分包单位的现场组织机构是否合理
E．分包单位是否有能力完成分包工程
【答案】：ABE

【解析】：参见教材P60

- 建设工程施工期间，监理工程师要对承包单位的各种质量记录资料进行监控，施工质量记录资料包括（　　）
A．施工现场质量管理检查记录资料	B．各种工程合同文件

- C．工程材料质量证明资料	D．施工单位质量自检资料
E．各种设计文件
【答案】：ACD

【解析】：参见教材P77

- 为保证订购设备的质量，采购方首先要通过评审选择一个合格的供货厂商，审查的内容包括（　　）
A．供货厂商资质		B．设备供货能力

- C．设备营销方式		D．近年类似设备的生产和质量
E．各种检验检测手段

- 【答案】：ABDE

【解析】：参见教材P89

88．施工质量检查的基本规定，施工单位提交给总监理工程师的《现场质量管理检查记录》中应包括的检查内容有（　　）
A．现场质量管理制度		B．主要专业工种操作上岗证书
C．施工技术标准		D．地质勘察资料
E．工程承包合同
【答案】：ABCD

【解析】：参见教材P77

89．由建设单位项目负责人组织单位或子单位工程正式竣工验收，参加验收的单位应有（　　）
A．施工单位	B．设计单位	C．监理单位	D．劳务单位	E．供货单位
【答案】：ABC

【解析】：参见教材P116

- 处理工程质量事故的各种依据中，与特定工程项目密切相关，具有特定性质的依所有（　　）
A．质量事故的实况资料	B．建设法规

- C．有关的工程承包合同文件	D．有关的材料设备采购合同文件
E．有关的技术文件、档案

【答案】：ACE

【解析】：参见教材P124

91．工程质量事故调查组的职责包括（　　）
A．查明事故的原因及情况	B．组织技术鉴定
C．提出技术处理方案		D．提出对事故责任单位和责任人的处理意见
E．编写事故处理报告
【答案】：ABD

【解析】：参见教材P129

92．在质量数据统计分析中，反映数据离散趋势的特征值包括（　　）
A．算术平均数	B．标准偏差	C．极差	D．样本中位数	E．变异系数
【答案】：BCE

【解析】：参见教材P137

93．在质量管理中，应用排列图法可以分析（　　）
A．造成质量问题的薄弱环节	B．各生产班组的技术水平差异
C．产品质量的受控状态	D．提高质量措施的有效性
E．生产过程的质量能力
【答案】：ABD

【解析】：参见教材P142

94．质量管理体系认证的特征主要表现在等（　　）方面
A．由第三方实施确定客观公正	B．依据统一的认证标准实施
C．认证标准属于强制性标准	D．认证合格标志，不能用于具体的产品上
E．认证结论证明产品质量符合相关技术标准
【答案】：ABD

【解析】：参见教材P179

- 投资估算是（　　）的投资控制目标
A．技术文件		B．设计方案选择

- C．初步设计		D．施工图设计

- E．承包合同价
【答案】：BC

【解析】：参见教材P4

96．进口设备的交货方式有（　　）
A．内陆交货
B．目的地交货
C．场地交货
D．装运港交货
E．海上交货
【答案】：ABD

【解析】：参见教材P12

97．下列费用中，属于取得国有土地使用费的有（　　）
A．土地管理费		B．土地使用权出让金
C．城市建设配套费		D．拆迁补偿与临时安置补助费
E．土地补偿费
【答案】：BCD

【解析】：参见教材P30

98．工程量清单是（　　）的依据
A．进行工程索赔		B．编制项目投资估算
C．编制招标控制价		D．支付工程进度款
E．办理工程结算
【答案】：ACDE

【解析】：参见教材P40

- 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2008）中的综合单价是计量单位的分部分项工程量清单项目的直接工程费和（　　）等。

- A．企业管理费		B．利润
C．一定范围的风险费用	D．间接费用
E．其他直接费
【答案】：ABC

【解析】：参见教材P27

100．下列建设项目财务评价指标中，属于动态分析的指标有（　　）
A．财务内部收益率		B．财务净现值
C．总投资收益率		D．项目资本金净利润率
E．财务净现值指数

【答案】：ABE

【解析】：参见教材P80

101．进行建设项目敏感性分析时，可以通过计算（　　）确定敏感因素
A．盈亏平衡点		B．评价指标变动率
C．不确定因素变动率		D．变动因素临界点
E．敏感度系数
【答案】：DE

【解析】：参见教材P89

102．关于价值工程特点的说法，正确的有（　　）
A．以使用者的功能需求为出发点	B．对研究对象进行功能分析
C．致力于提高产品的功能	D．力图降低改善方案的成本
E．有组织有计划有步骤地开展工作
【答案】：ABE

【解析】：参见教材P99

103．下列工程中宜采用扩大单价法编制单位工程概算的有（　　）
A．初步设计较完善的工程	B．住宅工程
C．工程		D．建筑结构较明确的工程
E．附属工程
【答案】：AD

【解析】：参见教材P108

104．施工图预算是建设单位（　　）的依据
A．确定项目造价		B．进行施工准备
C．控制施工成本		D．监督检查定额执行标准
E．施工期间安排建设资金
【答案】：AE

【解析】：参见教材P117