2015年全国一级注册建造师考试真题及参考答案

《建设工程法规与相关知识》

一、单项选择题（共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）。

1．根据《绿色施工导则》，处于基坑降水阶段的工地，宜优先采用（   ）作为混凝土搅拌用水，养护用水，冲洗用水和部分生活用水。

- 地下水	B．市政自来水	C．雨水	D．中水

【参考答案】A【解析】参考教材P199。

- 根据《建设工程安全生产管理条例》，注册执业人员未执行工程建设强制性标准可责令其停止执业（   ）。

A．1个月以上3个月以下	B．3个月以上1年以下

C．3个月以上2年以下	D．6个月以上1年以下

【参考答案】B【解析】参见教材P227。

3．某施工企业承揽拆除旧体育馆工程，作业过程中，体育馆屋顶突然坍塌，压死2人，重伤11人，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故属于（   ）。

- 特别重大事故	B．重大事故	C．一般事故	D．较大事故

【参考答案】D【解析】参见教材P232。

4．根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》，项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的（   ）。

A．80%	B．70%	C．60%	D．50%

【参考答案】A【解析】参见教材P129。

5．根据《建设工程安全生产管理条例》，出租单位在签订机械设备租赁合同时，应出具（   ）。

A．购货发票	B．检测合格证明	C．产品使用说明书	D．相应的图片

【参考答案】B【解析】参见教材P265。

6．关于在文物保护单位保护范围和建设控制地带内从事建设活动的说法，正确的是（   ）。

A．文物保护单位的保护范围内及其周边的一定区域不得进行爆破作业

B．在全国重点文物保护单位的保护范围内进行爆破作业，必须经国务院批准

C．因特殊情况需要在文件保护单位的保护范围内进行爆破作业的，应经核定公布该文物保护单位的人民政府批准

D．在省、自治区、直辖市重点文物保护单位的保护范围内进行爆破作业的，必须经国务院文物行政部门批准

【参考答案】C【解析】参考教材P207。

7．某高速公路项目进行招标，开标后允许（   ）。

A．评标委员会要求投标人以书面形式澄清含义不明确的内容

B．投标人再增加优惠条件

C．投标人撤销投标文件

D．招标人更改招标文件中说明的评标定标办法

【参考答案】A【解析】参考教材P87。

8．根据《水污染防治法》，企业事业单位发生事故或者其他灾害性事件，造成或者可能造成水污染事故的，应当立即启动本单位的应急方案，采取应急措施，并向（   ）的县级以上地方人民政府或者环境保护主管部门报告。

A．单位所在地	B．污染影响地	C．单位登记地	D．事故发生地

【参考答案】D【解析】参见教材P189。

9．根据《合同法》，债权人将合同中的权利转让给第三人的，（   ）。

A．需经债务人同意，且需办理公证手续	B．无需经债务人同意，也不必通知债务人

C．无需债务人同意，但需办理公证手续	D．无需经债务人同意，但需通知债务人

【参考答案】D【解析】参考教材P133。

10．下列知识产权法保护对象中，属于专利法保护对象的是（   ）。

A．施工企业研发的新技术	B．施工企业研发的计价软件

C．施工企业编制的投标文件	D．监理企业编制的监理大纲

【参考答案】A【解析】参考教材P26、30-31。

11．某建设工程施工合同约定工程开工，竣工日期分别为2013年3月1日和2014年10月1日，2014年10月20日工程实际竣工。由于发包人未按约定支付工程款，承包人欲行使工程价款优先受偿权，其最迟必须在（   ）前行使。

A．2013年9月1日		B．2015年4月1日

C．2015年4月20日		D．2015年10月20日

【参考答案】C【解析】参考教材P126。

12．根据《安全生产事故报告和调查处理条例》，建筑工地事故发生后，事故现场有关人员应当立即向（   ）报告。

A．业主单位负责人

B．事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门

C．事故发生地省级以上人民政府安全生产监督管理部门

D．本单位负责人

【参考答案】D【解析】参考教材P252。

13．甲公司将施工机械借给乙公司使用，乙公司在甲公司不知情的情况下将该施工机械卖给知悉上述情况的丙公司，关于乙、丙公司之间施工机械买卖合同效力的说法，正确的是（   ）。

A．有效	B．可变更或撤销	C．无效	D．效力待定

【参考答案】C【解析】参见教材P129

14．关于租赁合同的说法，正确的是（   ）。

A．租赁期限超过20年的，超过部分无效

B．租赁期限超过6个月的，可以采用书面形式

C．租赁合同应当采用书面形式，当事人未采用的，视为租赁合同未生效

D．租赁物在租赁期间发生所有权变动的，租赁合同解除

【参考答案】A

15．关于物权保护的说法，正确的是（   ）。

A．物权受到侵害的，权利人不能通过和解方式解决

B．侵害物权造成权利人损害的，权利人既可以请求损害赔偿，也可请求承担其他民事责任

C．侵华物权的，承担民事责任后，不再承担行政责任

D．物权的归属、内容发生争议的，利害关系人应当请求返还原物

【参考答案】B【解析】参见教材P22

16．依法必须招标的建设项目，招标人应当自确定中标人之日起（   ）日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报考。

A．15	B．20	C．30	D．60

【参考答案】A

17．某建设单位于2014年2月1日领取施工许可证，由于某种原因工程未能按期开工，该建设单位按照《建筑法》规定向发证机关申请延期，该工程最迟应当在（   ）开工。

A．2014年3月1日		B．2014年5月1日

C．2014年8月1日		D．2014年11月1日

【参考答案】D【解析】参见教材P55

18．根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应由（   ）组织。

A．施工单位	B．监理单位	C．设计单位	D．建设单位

【参考答案】D【解析】参见教材P295

19．根据《建设工程安全生产管理条例》，国家对严重危及施工安全的工艺、设备、材料实行淘汰制度，具体目录由（   ）制定并公布。

A．国务院建设行政主管部门	B．国务院建设行政主管部门会同国务院其他有关部门

C．省级以上人民政府建设行政主管部门	D．国务院发展与改革委员会会同国务院其他有关部门

【参考答案】B【解析】参见教材P268

20．根据《房屋建筑工程和市政机场设施工程实行见证取样和送检的规定》，下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检的是（   ）。

A．用于承重结构的混凝土试块	B．用于墙体混凝土使用的掺加剂

C．用于砌筑结构的钢筋及连接接头试件	D．用于防水工程的水泥制品

【参考答案】A【解析】参见教材P280

21．根据《建设工程质量管理条例》，建设工程承包单位应当向建设单位出具质量保修书的时间是（   ）。

A．竣工验收时		B．竣工验收合格后

C．提交竣工验收报告时	D．交付使用时

【参考答案】C【解析】参见教材P305

22．关于禁止无资质或超资质承揽工程的说法，正确的是（   ）。

A．施工总承包单位可以将房屋建筑工程的钢结构工程分包给其他单位

B．总承包单位可以将建设工程分包给包工头

C．联合体承包中，可以以高资质等级的承包方为联合体承包方的业务许可范围

D．劳务分包单位可以将其承包的劳务再分包

【参考答案】A【解析】参见教材P66-67

23．某工程施工招标项目估算价为5000万元，其投标保证金不得超过（   ）万元。

A．80	B．100	C．150	D．200

【参考答案】B【解析】参见教材P92

24．在买卖合同中，出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定的以外，毁损、灭失的风险自（   ）时起由买受人承担。

A．合同成立	B．标的物交付	C．合同生效	D．支付货款

【参考答案】A【解析】参见教材P165-166

25．关于劳务派遣的说法，正确的是（   ）。

A．所有被派遣的劳动者应当实行相同的劳动报酬

B．劳务派遣单位应当取得相应的行政许可

C．劳务派遣用工是建筑行业的主要用工模式

D．用工单位的主要工作都可以由被派遣的劳动者承担

【参考答案】B【解析】参见教材P147

26．人民法院审理行政案件，不适用（   ）。

- 调解	B．开庭审理	C．公开审理	D．两审终审制

- 【参考答案】A【解析】参见教材P357

27．根据《行政诉讼法》，因不动产提起的行政诉讼，由（   ）人民法院管辖。

A．原告住所地		B．被告住所地

C．由原告选择被告住所地或不动产所在地	D．不动产所在地

【参考答案】D【解析】参见教材P356

28．关于建设工程代理行为的说法，正确的是（   ）。

A．建设工程承包活动属于法定代理	B．建筑材料设备的采购不得委托代理

C．建设工程诉讼只能委托律师代理	D．建设工程招标活动可以委托代理

【参考答案】D【解析】参见教材P14

- 在代理关系中，第三人知道行为人超越代理权，还与行为人实施民事行为，给他人造成损害的，由（   ）。

A．第三人与行为人承担连带责任	B．行为人自行承担

C．第三人自行承担		D．被代理人与第三人承担连带责任

【参考答案】A【解析】参见教材P17

30．甲公司连续与乙公司签订了三份钢筋买卖合同，并按照合同的约定分别向乙公司的三个子公司发送了货物，但乙公司及其三个子公司一直未支付货款。关于本案支付货款主体的说法，正确的是（   ）。

A．甲公司只能要求乙公司的三个子公司付款，无权要求乙公司付款

B．甲公司只能要求乙公司付款，无权要求乙公司的三个子公司付款

C．甲公司有权要求乙公司及其三个子公司对所欠货款承担连带责任

D．甲公司有权要求乙公司付款，并要求其三个子公司承担补充付款责任

【参考答案】B

31．特种设备使用单位应当按照安全技术规范的要求，在检查合格有效期届满前（   ）向特种设备检测机构提出定期检验要求。

A．5天	B．15天	C．20天	D．1个月

【参考答案】D【解析】参见教材P236

32．某开发商在一大型商场项目的开发建设中，违反国家规定，擅自降低工程质量标准，因而造成重大安全事故。该事故的直接责任人员应当承担的刑事责任是（   ）。

A．重大责任事故罪		B．工程重大安全事故罪

C．重大劳动安全事故罪	D．危害公共安全罪

【参考答案】B【解析】参见教材P48

33．某施工企业职工在工程施工中受伤，职工认为应属于工伤，用人单位不认为是工伤的，则应由（   ）承担举证责任。

A．职工本人	B．工伤治疗机构	C．用工单位	D．社会保险行政部门

【参考答案】C

34．关于建设用地使用权流转、续期和消灭的说法，正确的是（   ）。

A．建设用地使用权流转时附着于该土地上的建筑物，构筑物及附属设施应一并处分

B．建设用地使用权流转时使用期限的约定不得超过50年

C．建设用地使用权期间届满的，自动续期

D．建设用地使用权消灭的，建设用地使用权人应当及时办理注销登记

【参考答案】A【解析】参见教材P21

35．对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案，应由（   ）组织召开专家论证会。

A．安全监督管理机构	B．施工单位	C．建设单位	D．监理单位

【参考答案】B【解析】参见教材P228

36．根据《行政许可法》，下列法律法规中，不得设定任何行政许可的是（   ）。

A．法律	B．行政法规	C．地主性法规	D．部门规章

【参考答案】D【解析】参见教材P349-350

37．下列法律中，属于宪法相关法的是（   ）。

A．《中华人民共和国行政法》		B．《中华人民共和国民法通则》

C．《中华人民共和国全国人民代表大会组织法》	D．《中华人民共和国政府采购法》

【参考答案】C【解析】参见教材P1

38．当事人对人民法院委托鉴定部门所作的鉴定结论有异议申请重新鉴定时，其所提出的证据证明（   ），人民法院就应予准许重新鉴定。

A．当事人对鉴定人员不满意的	B．鉴定程序有轻微瑕疵的

C．鉴定结论有缺陷的		D．鉴定结论明显依据不足的

【参考答案】D【解析】参见教材P319

39．下列某建筑公司的工作人员中，有权要求公司签订无固定期限劳动合同的是（   ）。

A．在公司连续工作满8年的张某

B．到公司工作2年，并被董事会任命为总经理的王某

C．在公司累计工作了10年，但期间曾离开过公司的赵某

D．与公司已经连续订立两次固定期限劳动合同，但因工负伤不能从事原工作的李某

【参考答案】D【解析】参见教材P139

40．某建筑公司与某开发公司签订了一份建设工程施工合同，合同的约定由建筑公司预先垫付20%的工程款，但没有约定利息的计算方法。后两公司就工程支付发生争议，建筑公司诉至人民法院，要求开发公司支付工程款并偿还垫付工程款的利息，人民法院应（   ）。

A．对该诉讼请求全部予以支持	B．对工程款诉讼请求予以支持，对利息诉讼请求不予支持

C．对该诉讼请求全部不予支持	D．对工程款诉讼请求不予支持，对利息诉讼请求予以支持

【参考答案】B【解析】参见教材P125

41．施工过程中，建设单位违反规定提出降低工程质量要求时，施工企业应当（   ）。

A．予以拒绝		B．征得设计单位同意

C．征得监理单位同意		D．与相关各方协商一致

【参考答案】A【解析】参见教材P273

42．根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，属于承揽业务不良行为的是（   ）。

A．允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的

B．不履行保修义务或者拖延改造保修义务的

C．将承包的工程转包或者违法分包的

D．未按照节能设计进行施工的

【参考答案】C【解析】参见教材P110

43．下列安全生产职责中，不属于建筑施工企业安全生产管理机构职责的是（   ）。

A．编制并适时更新安全生产管理制度并监督实施

B．编制项目生产安全事故应急救援预案并组织演练

C．参加生产安全施工的调查和处理工作

D．协调配备项目专职安全生产管理人员

【参考答案】B【解析】参见教材P216

44．根据《仲裁法》，合议仲裁庭作出仲裁裁决应当（   ）。

A．按照首席仲裁员的意见作出	B．按照多数仲裁员的意见作出

C．按照仲裁委员会主任的意见作出	D．按照首席仲裁员和仲裁委员会主任的共同意见作出

【参考答案】B【解析】参见教材P339

45．关于工程建设项目是否必须招标的说法，正确的是（   ）。

A．使用国有企业事业单位自有资金的工程建设项目必须进行招标

B．施工单项合同估算价为人民币100万，但项目总投资额为人民币2000万元的工程建设项目必须进行招标

C．利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工的建设工程项目可以不进行招标

D．需要采用专利或者专有技术的建设工程项目可以不进行招标

【参考答案】C【解析】参见教材P83

46．包工头张某借用某施工企业的资质与甲公司签订一建设工程施工合同。施工结束后，工程竣工验收质量合格，张某要求按照合同约定支付工程款遭到对方拒绝，遂诉至法院。关于该案处理的说法，正确的是（   ）。

A．合同无效，不应支付工程款	B．合同无效，应参照合同约定支付工程款

C．合同有效，应按照合同约定支付工程款	D．合同有效，应参照合同约定支付工程款

【参考答案】B【解析】参见教材P66-67

47．甲施工企业与乙水泥厂签订水泥供应合同，在约定的履行日期届满时，水泥厂未能按时供应水泥。由于甲施工企业没有采取适当措施寻找货源，致使损失扩大。对于扩大的损失应该由（   ）。

A．乙水泥厂承担	B．双方连带责任	C．双方按比例承担	D．甲施工企业承担

【参考答案】D【解析】参见教材P128

48．甲施工企业与乙水泥厂签订了水泥采购合同，并由丙公司作为该合同的保证人，担保该施工企业按照合同约定支付货款，但是担保合同中并未约定担保方式。水泥厂供货后，甲施工企业迟迟不付款。那么，丙公司承担保证责任的方式应为（   ）。

A．一般保证	B．效力待定保证	C．连带责任保证	D．无效保证

【参考答案】C【解析】参见教材P32

49．下列安全生产条件中，属于建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的条件是（   ）。

A．有职业危害应急救援预案，并配备必要的应急救援器材和设备

B．管理人员和作业人员每年至少进行2次安全生产教育培训并考核合格

C．特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书

D．设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备兼职安全生产管理人员

【参考答案】C【解析】参见教材P211

50．根据《劳动合同法》，劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作，用人单位决定解除劳动合同的，需要提前（   ）以书面形式通知劳动者本人。

A．10日	B．15日	C．20日	D．30日

【参考答案】D【解析】参见教材P144

51．仲裁协议应当具备的内容是（   ）。

A．仲裁事项、仲裁员、选定的仲裁委员会

B．请求仲裁的意思表示、选定的仲裁委员会、仲裁事项

C．仲裁事项、仲裁规则、选定的仲裁委员会

D．仲裁事项、仲裁地点、仲裁规则

【参考答案】B【解析】参见教材P335

52．关于施工发现文物报告和保护的说法，正确的是（   ）。

A．在进行建设工程中发现的文物属于国家所有，在农业生产中发现的文物属于集体所有

B．确因建设工期紧迫或者有自然破坏危险，对古文化遗址、古墓葬急需进行抢救发掘的，由县级人民政府文物行政部门组织发掘，并同时补办审批手续

C．在集体组织所有的土地下发现埋藏的文物，集体组织可以自行挖掘

D．特别重要的建设工程范围内的考古调查、勘探、发掘，由国务院文物行政主管部门组织实施

【参考答案】D【解析】参见教材P201

53．以下说法正确的是（   ）。

A.禁止夜间进行建筑施工作业

B.因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上地方人民政府建设行政主管部门的证明

C.因特殊需要必须连续作业的，必须事先告知附近居民并获得其同意

D.禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但因特殊需要必须连续作业的除外

【参考答案】D【解析】参见教材P183

54．下列法规中，属于部门规章的是（   ）。

- 《建设工程质量管理条例》	B．《北京市建筑市场管理条例》

C．《重庆市建设工程造价管理规定》	D．《招标公告发布暂行办法》

【参考答案】D【解析】参见教材P5

55．关于注册商标有效期的说法，正确的是（   ）。

A．10年，自申请之日起计算	B．10年，自核准注册之日起计算

C．20年，自申请之日起计算	D．20年，自核准注册之日起计算

【参考答案】B【解析】参见教材P29

56．根据《国务院关于加强和改进消防工作的意见》，施工企业消防安全第一责任人是其（   ）。

A．专职安全员	B．法定代表人	C．专职消防安全员	D．施工项目负责人

【参考答案】B【解析】参见教材P237

57．根据《建设工程质量管理条例》，施工单位在隐蔽工程实施隐蔽前，应通知参加的单位和机构有（   ）。

A．监理单位和检测机构	B．建设单位和检测机构

C．建设单位和建设工程质量监督机构	D．监理单位和建设工程质量鉴定机构

【参考答案】C【解析】参见教材P281

58．乙施工企业和丙施工企业联合共同承包甲公司的建筑工程项目，由于联合体管理不善，造成该建筑项目损失。关于共同承包责任的说法，正确的是（   ）。

A．甲公司有权请求乙施工企业与丙施工企业承担连带责任

B．乙施工企业和丙施工企业对甲公司各承担一半责任

C．甲公司应该向过错较大的一方请求赔偿

D．对于超过自己应赔偿的那部分份额，乙施工企业和丙施工企业都不能进行追偿

【参考答案】A【解析】参见教材P105

59．甲公司向乙公司购买了一批钢材，双方约定采用合同书的方式订立合同，由于施工进度紧张，在甲公司的催促之下，双方在未签字盖章之前，乙公司将钢材送到了甲公司，甲公司接受并投入工程使用。甲、乙公司之间的买卖合同（   ）。

A．无效	B．成立	C．可变更	D．可撤销

【参考答案】B【解析】参见教材P119

60．建设工程施工合同纠纷的合同履行地是指（   ）。

A．施工行为地	B．施工合同签订地	C．施工单位所在地	D．施工项目业主住所地

【参考答案】A【解析】参见教材P315

61．根据《固体废物污染环境防治法》，下列处置危险废物的方式中，不符合国务院环境保护行政主管部门规定，应当缴纳危险废物排污费的方式是（   ）。

A．填埋	B．热解	C．堆肥	D．焚烧

【参考答案】A【解析】参见教材P190

62．根据《民法通则》及相关司法解释，当事人对债权请求权提出的诉讼时效抗辩，法院予以支持的是（   ）。

A．兑付国债本息请求权	B．支付存款本金及利息请求权

C．基于合同的违约金请求权	D．基于投资关系产生的缴付出资请求权

【参考答案】C【解析】参见教材P323

63．甲与乙订立了一份施工项目的材料采购合同，货款为40万元，乙向甲支付定金4万元，如任何一方不履行合同应支付违约金6万元。甲因将施工材料另卖他人而无法向乙完成交付，在乙提出的如下诉讼请求中，既能最大限度保护自己的利益，又能获得法院支持的诉讼请求是（   ）。

A．请求甲支付违约金6万元

B．请求甲双倍返还定金8万元

C．请求甲支付违约金6万元，同时请求返还支付的定金4万元

D．请求甲双倍返还定金8万元，同时请求甲支付违约金6万元

【参考答案】B【解析】参见教材P137

64．承揽合同中，关于承揽人义务的说法，正确的是（   ）。

A．承揽人发现定作人提供的材料不符合约定的，可以自行更换

B．共同承揽人对定作人承担按份责任

C．未经定作人许可，承揽人不得留存复制品或技术资料

D．承揽人在工作期间，不必接受定作人必要的监督检验

【参考答案】C【解析】参见教材P160

65．关于建设工程监理的说法，正确的是（   ）。

A．我国的工程监理主要是对工程的施工结果进行监督

B．监理单位与承包该工程的施工单位应为行政隶属关系

C．建设单位有权决定是否委托工程监理单位进行监理

D．建设单位须将工程委托给具有相应资质等级的监理单位

【参考答案】D【解析】参见教材P292

66．下列合同中，债务人不履行债务，债权人由留置权的是（   ）。

A．买卖合同	B．运输合同	C．借款合同	D．租赁合同

【参考答案】B【解析】参见教材P175

67．根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》，良好行为记录信息的公布期限一般为（   ）。

A．6个月	B．1年	C．2年	D．3年

【参考答案】D【解析】参见教材P112

68．关于建筑施工企业安全生产许可证的说法，正确的是（   ）。

A．申请补办安全生产许可证应当在公众媒体上声明原许可证作废

B．未取得安全生产许可证从事施工活动不会产生民事责任

C．只有经过再次审查、安全生产许可证有效期才可能延期

D．施工企业是否具有安全生产许可证部影响施工许可证的核发

【参考答案】A【解析】参见教材P212

69．根据《建设工程质量保证金管理暂行办法》，全部或部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额（   ）左右的比例预留保证金。

A．3% 	B．5%	C．10%	D．15%

【参考答案】B【解析】参见教材P308

70．甲总承包单位与乙分包单位依法签订了专业工程分包合同，在建设单位组织竣工验收时，发现该专业工程质量不合格。关于该专业工程质量责任的说法，正确的是（   ）。

A．乙就分包工程对建设单位承担全部法律责任

B．甲就分包工程对建设单位承担全部法律责任

C．甲和乙就分包工程对建设单位承担连带责任

D．甲对建设单位承担主要责任，乙承担补充责任

【参考答案】C【解析】参见教材P227

- 多项选择题（共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选每个选项得0.5分）。

71．根据《招标投标法》和相关法律法规，下列评标委员会的做法中，正确的有（   ）。

A．以所有招标都不符合招标文件的要求为由，否决所有投标

B．拒绝招标人在评标时提出新的评标要求

C．按照招标人的要求倾向特定投标人

D．在评标报告中注明评标委员会成员对评标结果的不同意见

E．以投标报价超过标底上下浮动范围为由否决投标

【参考答案】ABD

72．根据《建筑业企业资质管理规定》，在申请之日起1年至资质许可决定做出前，出现下列情况的，资质机关不予批准其建筑企业资质升级申请的有（   ）。

A．与建设单位之间相互串通投标	B．将承包的工程转包或违法分包

C．发生过一起一般质量安全事故	D．非法转让建筑业企业资质证书

E．恶意拖欠分包企业工程款

【参考答案】ABDE【解析】参见教材P64

73．关于项目经理部及其行为法律后果的说法，正确的是（   ）。

A．其行为的法律后果由项目经理承担

B．不具备法人资格

C．是施工企业为完成某项工程建设任务而设立的组织

D．其行为的法律后果由项目经理部承担

E．其行为的法律后果由企业法人承担

【参考答案】BCE【解析】参见教材P11-12

74．根据《工伤保险条例》，可以认定为工伤或者视同工伤的有（   ）。

A．李某取得革命伤残军人证后到企业工作，旧伤复发

B．张某患病后，精神抑郁，酗酒过度需要进行治疗

C．杨某在开车下班途中，发生交通事故受伤，该事故责任认定书中认定杨某对此负次要责任

D．陈某在工作场所与上司产生摩擦，一怒之下，拿剪刀将自己的胸前刺伤

E．牛某因失恋，上班时间爬到公司楼顶跳楼自杀

【参考答案】AC【解析】参见教材P240

75．关于计算机软件著作权的说法，正确的有（   ）。

A．自然人的软件著作权保护期为自然人终生

B．软件著作权属于软件开发者

C．两个以上法人合作开发的软件，其著作权的归属由合作各方书面合同约定

D．开发的软件是从事本职工作的自然结果的，单位必须对开发软件的自然人进行奖励

E．软件著作权也有合理使用的规定

【参考答案】BCE【解析】参见教材P31

76．根据《历史文化名城名镇名村保护条例》，属于申报历史文化名城、名镇、名村条件的有（   ）。

A．保存文物特别丰富		B．历史建筑集中成片

C．保留着传统自然格局和地理风貌	D．集中反映本地区建筑的文化特色、民族特色

E．历史上曾经作为政治、经济、文化、交通中心或者军事要地

【参考答案】ABDE【解析】参见教材P206

77．下列当事人提出的证据中，可以单独作为认定案件事实的有（   ）。

A．与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言

B．与书证原件核对无误的复印件

C．无法与原件、原物核对的复印件、复制品

D．有其他证据佐证并以合法手段取得的、无疑点的视听资料

E．无正当理由未出庭作证的证人证言

【参考答案】BD【解析】参见教材P322

78．根据事故的具体情况，事故调查组由（   ）派人组成，并应当邀请人民检察院派人参加。

A．公安机关		B．有关人民政府

C．人民法院		D．安全生产监督管理部门

E．负有安全生产监督管理职责的有关部门

【参考答案】ABDE【解析】参见教材P255

79．关于债权相对性的说法，正确的有（   ）。

A．债权客体的相对性		B．债权期限的相对性

C．债权主体的相对性		D．债权内容的相对性

E．债权责任的相对性

【参考答案】CDE【解析】参见教材P23

80．根据《建设工程质量管理条例》，下列分包的情形中，属于违法分包的有（   ）。

A．总承包单位将部分工程分包给不具有相应资质的单位

B．未经建设单位认可，施工总承包单位将劳务作业分包给有相应资质的劳务分包企业

C．未经建设单位认可，承包单位将部分工程交由他人完成

D．分包单位将其承包的工程再分包

E．施工总承包单位将承包工程的主体结构分包给了具有先进技术的其他单位

【参考答案】ACDE【解析】参见教材P107

81．根据《注册建造师管理规定》，下列情形中，不予注册的有（   ）。

A．钱某取得资格证书3年后申请注册		B．赵某因工伤丧失了民事行为能力

C．孙某与原单位解除劳动关系后申请变更注册	D．周某申请在两个单位分包注册

E．李某已满60岁但仍担任单位的咨询顾问

【参考答案】BD【解析】参见教材P74

82．下列建设工程保险中，属于自愿投保的险种有（   ）。

A．机器损坏险	B．建筑工程一切险	C．安装工程一切险

D．工伤保险	E．勘察设计责任险

【参考答案】ABCE【解析】参见教材P45

83．在施工检测的见证取样中，取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志，其中应标明（   ）。

A．工程名称	B．取样部位	C．工程地点

D．样品名称	E．取样日期

【参考答案】ABDE【解析】参见教材P280

84．根据《建设工程质量管理条例》，下列行为中 属于建设单位应当被责令改正，处20万元以上50万元以下罚款的有（   ）。

A．迫使承包方以低于成本的价格竞标的

B．任意压缩合理工期的

C．未按照国家规定办理工程质量监督手续的

D．施工图设计文件未经审查或者审查不合格，擅自施工的

E．欠付工程款数额较大的

【参考答案】ABCD【解析】参见教材P289

85．根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，属于施工单位不良行为的有（   ）。

A．未履行注册建造师职责造成环境事故的	B．以欺骗手段取得资质证书承揽工程的

C．未在规定期限内办理资质变更手续的	D．不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的

E．对建筑安全事故隐患不采取措施予以消除的

【参考答案】BCDE【解析】参见教材P110

86．根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》，建筑市场诚信行为公告可修正或变更的情形有（   ）。

A．行政处罚决定在被行政复议期间的	B．行政处罚决定被依法停止执行的

C．行政处罚决定经行政诉讼被撤销的	D．行政处罚决定经行政复议被撤销的

E．行政处罚决定因行政行政执法监督被变更的

【参考答案】BCDE【解析】参见教材P113

87．下列工程建设国家标准中，属于强制性标准的有（   ）。

A．勘察、规划、设计等通用的综合标准	B．施工、验收等重要的通用的质量标准

C．重要的通用的实验和评定方法等标准	D．通用的有关安全、卫生和环境保护的标准

E．重要的通用的信息管理标准

【参考答案】ABCD【解析】参见教材P269-270

88．关于建设单位、设计单位、施工单位在建筑活动中节能义务的说法，正确的有（   ）。

A．设计单位应当按照民用建筑节能强制性标准进行设计

B．建设单位不得明示或者暗示设计单位、施工单位违反民用建筑节能强制性标准进行设计、施工

C．建设单位组织竣工验收，对不符合民用建筑节能强制性标准的民用建筑，不得出具竣工验收合格报告

D．建设单位应当负责采购墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备，并保证其符合施工图设计文件要求

E．施工单位可以对进入施工现场的墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备进行查验；不符合施工图设计文件要求的，不得使用

【参考答案】ABC【解析】参见教材P197

89．施工作业人员应当享有的安全生产权利有（   ）。

A．获得防护用品权	B．获得保险赔偿权	C．拒绝违章指挥权

D．安全生产决策权	E．紧急避险权

【参考答案】ABCE【解析】参见教材P221-222

90．根据《合同法》，关于融资租赁合同的说法，正确的是（   ）。

A．出租人把租赁物的所有权转让给第三人时，融资租赁合同对第三人不发生效力

B．融资租赁合同属于涉及三方当事人的合同

C．出卖人和出租人可以变更买卖合同中与承租人有关的内容，无须经过承租人的同意

D．承租人破产的，租赁物不属于破产财产

E．承租人占有租赁物期间，因租赁物造成第三人第三人的人身伤害或者财产损害的，出租人不承担责任

【参考答案】BDE【解析】参见教材P172-174

91．根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置专职安全生产管理人员配备办法》，建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员应当履行的职责有（   ）。

A．检查危险性较大工程安全专项施工方案落实情况

B．参与危险性较大工程安全专项施工方案专家论证会

C．监督作业人员安全防护用品的配备及使用情况

D．对发现的安全生产违章违规行为或安全隐患，有权当场予以纠正或作出处理决定

E．对不符合安全生产条件的设施、设备、器材，有权当场作出查封的处理决定

【参考答案】ACDE【解析】参见教材P216

92．下列承担法律责任的方式中，属于民事责任承担方式的有（   ）。

A．停止侵害		B．没收非法财物

C．排除妨碍 		D．修理、重作，更换

E．消除影响、恢复名誉

【参考答案】ACDE【解析】参见教材P46

93．根据《劳动法》，关于妇女、未成年人劳动保护的说法，正确的有（   ）。

A．企业应当为未成年工定期进行健康检查

B．企业不得聘用未满18周岁的未成年人

C．企业不得安排未成年人从事有毒有害的劳动

D．企业不得安排妇女从事高处、低温、冷水作业

E．企业不得安排妇女从事国家规定的第4级体力劳动强度的劳动

【参考答案】ACE【解析】参见教材P153

94．下列建设工程合同中，属于无效合同的有（   ）。

A．施工企业超越资质等级订立的合同

B．发包人胁迫施工企业订立的合同

C．没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义订立的合同

D．供应商欺诈施工单位订立的采购合同

E．施工企业与发包人订立的重大误解合同

【参考答案】AC【解析】参见教材P129

- 建设单位因急于投产，擅自使用了未经竣工验收的工程。使用过程中，建设单位发现该工程主体结构出现质量缺陷，遂以质量不符合约定为由将施工单位诉至人民法院。关于该合同纠纷的说法，正确的有（   ）。

- 由于建设单位擅自提前使用，施工单位不需要承担保修责任

B．施工单位是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经足额支付工程款

C．承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担民事责任

D．主体结构的最低保修期限应是50年，施工单位需要承担保修责任

E．主体结构的最低保修期限是设计文件规定的合理使用年限，施工单位应当承担保修责任

【参考答案】CE【解析】参见教材P306

96．根据《合同法》，发包人应当承担赔偿损失责任的情形有（   ）。

A．未及时检查隐蔽工程造成的损失	B．偷工减料造成的损失

C．验收违法行为造成的损失	D．中途变更承包工作要求造成的损失

E．提供图纸或者技术要求不合理且怠于答复造成的损失

【参考答案】ACDE【解析】参见教材P128

97．根据《民事诉讼法》，下列人员中，属于民事诉讼当事人的有（   ）。

A．原告	B．被告	C．鉴定人

D．第三人	E．审判员

【参考答案】ABD【解析】参见教材P316

98．根据《建设工程质量管理条例》，必须实行监理的建设工程有（   ）。

A．国家重点建设工程		B．大中型公用事业工程

C．成片开发建设的住宅小区工程  	D．限额以下的小型住宅工程

E．利用国际组织贷款的工程

【参考答案】ABCE【解析】参见教材P55

99．根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应在施工现场（   ）设置明显的安全警示标志。

A．楼梯口	B．配电箱	C．塔吊

D．基坑底部	E．施工现场出口处

【参考答案】ABC【解析】参见教材P230

100．下列情形中，发包人可以请求人民法院解除建设工程施工合同的有（   ）。

- 承包人明确表示不履行合同主要义务的	B．承包人已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的

C．承包人在合同约定的期限内没有完工的	D．承包人将承包的建设工程非法转包的

E．承包人将承包的建设工程违法分包的

【参考答案】ABDE【解析】参见教材P135