2015造价师工程师《建设工程造价管理》真题

一、单项选择题（共60题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意。）

1.建筑产品的单件性特点决定了每项工程造价都必须(  )。

A.分布组合		B.分层组合

C.多次计算		D.单独计算

2.生产性建设项目总投资由(  )两部分组成。

A.建筑工程投资和安装工资	B.建安工程投资和设备工器具投资

C.固定资产投资和流动资产投资	D.建安工程投资和工程建设其他投资

3.下列工作中，属于工程项目策划阶段造价管理内容的是(  )。

A.投资方案经济评价		B.编制工程量清单

C.审核工程概算		D.确定投标报价

4.根据《注册造价工程师管理办法》，注册造价工程师职业刚满1年时变更注册单位，则该注册造价工程师在新单位的注册有效期为(  )年。

A.1	B.2	C.3	D.4

5.根据《注册造价工程师管理办法》，对于已取得造价工程师注册证书人员，发现有(  )的情形，应撤销其注册。

A.受到刑事处罚		B.以不正当手段获准注册

C.死亡或者丧失民事行为能力	D.已与聘用单位解除合同且未被其他单位聘用

6.根据《工程造价咨询企业管理办法》，已职得乙级工程造价咨询企业资质证书满(  )年的企业，方可由请甲级资质。

A.3	B.4	C.5	D.6

7.订立合同的当事人依照有关法律对合同内容进行协商并达成一致意见时的合同状态称为(  )。

A.合同订立	B.合同成立	C.合同生效	D.合同有效

8.关于合同争议仲裁的说法，正确的是(  )。

A.仲裁是诉讼的前置程序	B.仲裁裁决在当事人认可后具有法律约束力

C.仲裁裁决的强制执行须向人民法院申请	D.仲裁协议的效力须由人民法院裁定

9.根据《建筑法》,在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起(  )个月内，向发证机关报告。

A.1	B.2	C.3	D.6

10.根据《建设工程质量管理条例》，在正常使用条件下，设备安装工程的最低保修期限是(  )。

A.1	B.2	C.3	D.4

11.根据《建设工程质量管理条例》，下列工程中，需要编制专项施工方案组织专家进行论证，审查的是(  )。

A.爆破工程		B.起重吊装工程

C.脚手架工程		D.高大模板工程

12.根据《招标投标法实施条例》，投标人撤回已提交的投标文件，应当在(  )前，书面通知招标人。

A.投标截止时间		B.评标委员会开始评标

C.评标委员会结束评标	D.招标人发出中标通知书

13.下列工程中，属于分部工程的是(  )。

A.既有工厂的车间扩建工程	B.工业车间的设备安装工程

C.房屋建筑的装饰装修工程	D.基础工程中的土方开挖工程

14.根据《国务院关于投资体制改革的决定》，对于采用贷款贴息方式的政府投资项目，政府需要审批(  )。

A.项目建议书		B.可行性研究报告

C.工程概算		D.资金申请报告

15.关于CM承包模式的说法，正确的是(  )。

A.CM合同采用成本加酬金的计价方式	B.分包合同由CM单位与分包单位签订

C.总包与分包之间的差价归CM单位	D.订立CM合同时需要一次确定施工合同总价

- 某施工组织机构如下图所示，该组织结构属于(   )组织形式。

A.直线制	B.职能制	C.直线职能制	D.矩阵制

17.根据《建筑施工组织设计规范》，施工组织总设计应由(  )主持编制。

A.总承包单位技术负责人	B.施工项目负责人

C.总承包单位法定代表人	D.施工项目技术负责人

18.下列控制措施中，属于工程项目目标被动控制措施的是(  )。

A.制定实施计划时，考虑影响目标实现和计划实施的不利因素

B.说明和揭示影响目标实现和计划实施的潜在风险因素

C.制定必要的备用方案，以应对可能出现的影响目标实现的情况

D.跟踪目标实施情况，发现目标偏离时及时采取纠偏措施

19.下列流水施工参数中，属于空间参数的是(  )。

A.施工过程和流水强度	B.工作面和流水步距

C.施工段和工作面		D.流水强度和流水段

20.某工程划分为3个施工工程、4个施工段组织固定节拍流水施工，流水节拍为5天，累计间歇时间为2天，累计提前插入时间为3天，该工程流水施工工期为(  )天。

A.29	B.30	C.34	D.35

- 某工程双代号网络计划如下图所示。当计划工期等于计算工期时，工作D的自由时差和总时差分别是(   )。

A.2和2	B.1和2	C.0和2	D.0和1

22.计划工期与计算工期相等的双代号网络计划中，某工作的开始节点和完成节点均为关键节点时，说明该工作(  )。

A.—定是关键工作		B.总时差为零

C.总时差等于自由时差	D.自由时差为零

23.单代号网络计划中，关键线路是指(  )的线路。

A.由关键工作组成		B.相邻两项工作之间时距均为零

C.由关键节点组成		D.相邻两项工作之间时间间隔均为零

24.工程项目风险管理中，风险识别的主要成果是(  )。

A.风险概率分析		B.风险清单

C.风险等级划分		D.风险后果集

25.某企业借款1000万元，期限2年，年利率8%，按年复利计息，到期一次性还本付息，则第2年应

计的利息为(  )万元。

A.40.0	B.80.0	C.83.2	D.86.4

- 在资金时间价值的作用下，下列现金流量图(单位：万元)中，有可能与第2期期末800万元现金流入等值的是(   )。

A.A	B.B	C.C	D.D

27.某项两年期借款，年名义利率12%，按季度计息，则每季度的有效利率为(  )。

A.3.00%	B.3.03%	C.3.14%	D.3.17%

28.投资方案财务生存能力分析，是指分析和测算投资方案的(  )

A.各期营业收入，判断营业收入能否承付成本费用

B.市场竞争能力，判断项目能否持续发展

C.各期现金流量，判断投资方案能否持续运行

D.预期利润水平，判断能否吸引项目投资者

29.某投资方案计算期现金流量如下表，该投资方案的静态投资回收期为(  )年。

A.2.143	B.3.125	C.3.143	D.4.125

30.投资方案资产负债表是指投资方案各期末(  )的比率。

A.长期负债与长期资产	B.长期负债与固定资产总额

C.负债总额与资产总额	D.固定资产总额与负债总额

31.某投资方案设计年生产能力为50万件，年固定成本为300万元，单位产品可变成本为90元/件，单位产品的营业税金及附加为8元/件。按设计生产能力满负荷生产时，用销售单价表示的盈亏平衡点是(  )元/件。

A.90	B.96	C.98	D.104

32.应用价值工程时，应选择(  )的零部件作为改进对象。

A.结构复杂	B.价值较低	C.功能较弱	D.成本较高

33.通过应用价值工程优化设计，使某房屋建筑主体结构工程达到了缩小结构构件几何尺寸，增加使用面

积，降低单方造价的效果。该提高价值的途径是(  )。

A.功能不变的情况下降低成本	B.成本略有提高的同时大幅提高功能

C.成本不变的条件下提高功能	D.提高功能的同时降低成本

34.采用ABC分析法确定价值工程对象，是指将(  )的零部件或工序作为研究对象。

A.功能评分值高	B.成本比重大	C.价值系数低	D.生产工艺复杂

35.某产品甲，乙，丙，丁4个部件的功能重要性系数分别为0.25，0.30，0.38，0.07，现实成本分别为200元，220元，350元，30元。按照价值工程原理，应优先改进的部件是(  )。

A.甲	B.乙	C.丙	D.丁

36.关于工程寿命周期社会成本的说法，正确的是(  )。

A.社会成本是指社会因素对工程建设和使用产生的不利影响

B.工程建设引起大规模移民是一种社会成本

C.社会成本主要发生在工程项目运营期

D.社会成本指在项目财务评价在考虑

37.固定资产投资项目实行资本金制度，以工业产权，非专利技术作价出资的比例不得超过投资项目资本

金总额的(  )。

A.20%	B.25%	C.30%	D.35%

38.下列资金筹措渠道与方式中，新设项目法人可用来筹措项目资本金的是(  )。

A.发行债券	B.信贷融资	C.融资租赁	D.合资合作

39.在公司融资和项目融资中，所占比重最大的债务融资方式是(  )。

A.发行股票	B.信贷融资	C.发行债券	D.融资租赁

40.项目资金结构应有合理安排，如果项目资本金所占比例过大，会导致(  )。

A.财务扛杆作用下滑		B.信贷融资风险加大

C.负债融资难度増加		D.市场风险承受力降低

41.某公司发行票面额为3000万元的优先股股票，筹资费率为3%，股息年利率为15%，则其资金成本率为(  )。

A.10.31%	B.12.37%	C.14.12%	D.15.46%

42.与传统贷款方法相比，项目融资的特点是(  )。

A.贷款人有资金的实权	B.风险种类多

C.对投资人资信要求高	D.融资成本低

43.根据项目融资程度，评价项目风险因素应在(  )阶段进行。

A.投资决策分析	B.融资评判	C.融资决策分析	D.融资结构设计

44.采用BOT融资方式时，关于民营部门融资责任和项目控制权的说法，正确的是(  )。

A.融资责任小，项目控制权小	B.融资责任小，项目控制权大

C.融资责任大，项目控制权大	D.融资责任大，项目控制权小

45.与BOT融资方式相比，TOT融资方式的特点是(  )。

A.信用保证结构简单		B.项目产权结构易于确定

C.不需要设立具有特许权的专门机构	D.项目招标程序大为简化

46.土地增值税实行的税率是(  )。

A.差别比例税率		B.三级超率累进税率

C.固定比例税率		D.四级超率累进税率

47.建筑工程一切险种，安装工程项目的保险金额不应超过总保险金额的(  )。

A.10%	B.20%	C.30%	D.50%

48.根据《关于工伤保险费率问题的通知》，建筑业作为风险较大行业，工伤保险的基准费率应控制在用

人单位职工工资总额的(  )左右。

A.0.5%	B.1.0%	C.1.5%	D.2.0%

49.工程项目构思策划需要完成的工作内容是(  )。

A.论证项目目标及其相互关系	B.比选项目融资方案

C.描述项目系统的总体功能	D.确定项目实施组织

50.与工程项目财务分析不同，工程项目经济分析的主要标准和参数是(  )。

A.净利润和财务净现值	B.净收益和经济净现值

C.净利润和社会折现率	D.市场利率和经济净现值

51.经营性项目财务分析可分为融资前分析和融资后分析，关于融资前分析和融资后分析的说法中，正确是(  )。

A.融资前分析应以静态分析为主，动态分析为辅

B.融资后分析只进行动态分析，不考虑静态分析

C.融资前分析应以动态分析为主，静态分析为辅

D.融资后分析只进行静态分析，不考虑动态分析

52.进行工程项目经济评价，应遵循(  )权衡的基本原则。

A.费用与收益	B.收益与风险	C.静态与动态	D.效率与公平

53.采用分组计算审查法审查施工图预算的特点是(  )。

A.可加快审查进度，但审查精度较差

B.审查质量高，但审查时间较长

C.应用范围广，但审查工作量大

D.审查效果好，但应用范围有局限性

54.下列合同计价方式中，建设单位最容易控制造价的是(  )。

A.成本加浮动酬金合同	B.单价合同

C.成本加百分比酬金合同	D.总价合同

55.根据《标准施工招标文件》，下列合同文件的内容不一致，或专业合同条款另有约定书，应以(  )

为准。

A.投标函		B.中标通知书

C.专用合同条款		D.通用合同条款

56.实际工程量与统计工程量可能有较大出入时，建设单位应采用的合同计价方式是(  )。

A.单价合同		B.成本加固定酬金合同

C.总价合同		D.成本加浮动酬金合同

57.根据《建设项目工程总承包合同(示范文本)》，发包人经查收到承包人递交的每月付款申请报告之日起的(  )以内审查并支付。

A.30	B.25	C.15	D.10

58.为核算施工成本，施工项目管理部应建立和健全以(  )为对象的成本核算财务体系。

A.单位工程	B.单项工程	C.分部工程	D.分项工程

59.下列施工成本管理方法中，可用于施工成本分析的是(  )。

A.技术进步法	B.因素分析法	C.定率估算法	D.挣值分析法

60.根据《建设工程价款结算暂行办法》，对于施工承包单位递交的金额为6000万元的工程竣工结算报

告，建设单位的审查时限是(  )天。

A.30	B.45	C.60	D.90

二、多项选择题（共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）

61.根据《注册造价工程师管理办法》，注册造价工程师的义务有(  )。

A.执行工程计价标准		B.接受继续教育

C.依法独立执行工程造价义务	D.发起设立工程造价咨询企业

E.保守执业中知悉的技术秘密

62.工程造价咨询企业应当办理资质证书变更手续的情形有(  )。

A.企业跨行政区域承接业务	B.企业名称发生变更

C.企业新増注册造价工程师	D.企业技术负责人发生变更

E.企业组织形式发生变更

63.关于合同形式的说法，正确的有(  )。

A.建设工程合同应当采用书面形式	B.电子数据交换不能直接作为书面合同

C.合同有书面和口头两种形式	D.电话不是合同的书面形式

E.书面形式限制了当事人对合同内容的协商

64.根据《价格法》，经营者有权制定的价格有(  )。

A.资源稀缺的少数商品价格	B.自然垄断经营的商品价格

C.属于市场调节的价格	D.属于政府定价产品范围的新产品试销价格

E.公益性服务价格

65.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位对列入工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需

费用，应当用于(  )。

A.施工安全防护设施的采购	B.施工机械设备的更新

C.施工机具安全性能的检测	D.安全施工措施的落实

E.安全生产条件的改善

66.根据《招标投标法实施条例》,视为投标人相互串通投标的情形有(  )。

A.投标人之间协商投标报价

B.不同投标人委托同一单位办理投标事宜

C.不同投标人的投标保证金从同一单位的账户转出

D.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人

E.投标人之间约定中标人

67.实行法人责任制的建设项项目总经理的职责有(  )。

A.负责筹措建设资金		B.负责提出项目竣工猃收由请报告

C.组织编制项目初步设计文件	D.组织工程设计招标工作

E.负责生产准备工作和培训有关人员

68.建设工程采用平行承包模式时，建设单位控制工程造价难度大的原因有(  )。

A.合同价值小，建设单位选择承包单位的范围小

B.合同数量多，组织协调工作量大

C.总合同价不易在短期内确定，影响造价控制的实施

D.建设周期长，增加时间成本

E.工程招标任务量大，需控制多项合同价格

69.下列项目目标控制方法中，可用于控制工程质量的有(  )。

A.S曲线法		B.控制图法

C.排列图法		D.直方图法

E.横道图法

70.建设工程组织加快的成倍节拍流水施工的特点有(  )。

A.各专业工作队在施工段上能够连续作业

B.相邻施工过程的流水步距均相等

C.不同施工过程的流水节拍成倍数关系

D.施工段之间可能有空闲时间

E.专业工作队数大于施工过程数

71.某工程时标网络图如下图所示。计划执行到第5周检查实际进度。发现D工作需要3周完成，E工作需1周完成，F工作刚刚开始。由此可以判断出(  )。

A.A、B、C工作均已提前完成	B.D工程按计划进行

C.E工作提前1周		D.F工作进度不影响总工期

E.总工期需延长1周

72.某投资方案的净现值与折现率之间的关系如下图所示。图中表明的正确结论有(  )。

A.投资方案的内部收益率为i2

B.折现率i越大，投资方案的净现值越大

C.基准收益率为i1时，投资方案的净现值为NPV1

D.投资方案的累计净现金流量为NPV0

E.投资方案计算期内累计利润为正值

- 某投资方案单因素敏感性分析如下图所示，其中表明的正确结论是(  )。

A.净现值对建设投资波动最敏感

B.投资方案的净现值为128

C.净现值对经营成本变动的敏感性高于对产品价格变动的敏感性

D.为保证项目可行，投资方案不确定性因素变动幅度最大不超过8%

E.按净现值判断，产品价格变动临界点比初始方案价格下降7%

74.价值工程应用中，可提出xx方案进行综合评价的定量方法有(  )。

A.头脑风暴法		B.直接评分法

C.加权评分法		D.优缺点列举法

E.专家检查法

75.教育费附加是一纳税人实际缴纳的(  )税额之和作为计税依据。

A.所得税		B.增值税

C.消费税		D.营业税

E.契税

76.下列施工人员意外伤害保险期限的说法，正确的是(  )。

A.保险期限应在施工合同规定的工程施工之日二十四时止

B.工程量提前竣工的，保险责任自行终止

C.工程因故延长工期的，保险期限自动延长

D.保险期限自开工之日起最长不超过三年

E.保险期内工程停工的，保险人应当承担保险责任

77.下列工程项目策划内容中，属于工程项目实施策划的有(  )。

A.工程项目合同结构		B.工程项目建设水准

C.工程项目目标设定		D.工程项目系统构成

E.工程项目借贷方案

78.根据《标准施工招标文件》中的合同条款，签约合同价包含的内容有(  )。

A.变更价款		B.暂列金额

C.索赔费用		D.结算价款

E.暂估价

79.根据FIDIC《施工合同条件》的规定，关于争端裁决委员会(DAB)及其裁决的说法，正确的有(  )。

A.DAB须由3人组成		B.合同双方共同确定DAB主席

C.DAB成员的酬金由合同双方各支付一半	D.合同当事人有权不接受DAB的裁决

E.合同双方对DAB的约定派出了合同仲裁的可能性

80.按工程项目组成编制施工阶段资金使用计划时，不能分解到各个工程分项的费用由(  )。

A.人工费		B.保险费

C.二次搬运费		D.临时设施费

E.施工机具使用费