2016《管理》真题

一、单项选择题（60题，每题1分，共60分）
1.工程项目的多次计价是一个（   ）的过程。
A、 逐步分解和组合，逐步汇总概算造价
B、 逐步深化和细化，逐步接近实际造价
C、 逐步分析和测算，逐步确定投资估算
D、 逐步确定和控制，逐步积累竣工结算价
2.下列工作中，属于工程招投标阶段造价管理内容的是（   ）
A、 承发包模式选择
B、 融资方案设计
C、 组织实施模式选择
D、 索赔方案设计
3.为了有效地控制工程造价，应将工程造价管理的重点放在工程项目的（  ）阶段。
A、 初步设计和招标
B、 施工图设计和预算
C、 策划决策和设计
D、 方案设计和概算
4. 根据《注册造价工程师管理办法》，对于隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请造价工程师注册的人员，在（  ）年内不得再次申请造价工程师注册。
A、4
B、3
C、2
D、1
5.根据《工程造价咨询企业管理办法》，乙级工程造价咨询企业中，注册造价工程师应不少于（  ）人。A、6
B、8
C、10
D、12
6.根据《工程造价咨询企业管理办法》，工程造价咨询企业可被处1万元以上3万元以下罚款的情形是（  ）
A、跨地区承接业务不备案的
B、出租、出借资质证书的
C、设立分支机构未备案的
D、提供虚假材料申请资质的
7.判断合同是否成立的依据是（  ）
A、合同是否生效
B、合同是否产生法律约束力
C、要约是否生效
D、承诺是否有效
8.合同订立过程中，属于要约失效的情形是（  ）

A、承诺通知到达要约人
B、受要约人立法撤销承诺
C、要约人在承诺期限内未作出承诺
D、受要约人对要约合同做出实质性质变更
9.根据《合同法》，合同生效后，当事人就价款约定不明确又未能补充协议的，合同价款应按（  ）执行。
A、订立合同时履行地市场价格
B、订立合同时付款方所在地市场价格
C、标的物交付时市场价格     
D、标的物交付时政府指导价
10.根据《建筑法》，获取施工许可证后因故不能按期开工的，建设单位应当申请延期，延期的规定是（   ）
A、以两次为限，每次不超过2个月
B、以三次为限，每次不超过2个月
C、以两次为限，每次不超过3个月
D、以三次为限，每次不超过3个月

11.根据《建设工程质量管理条例》，在正常使用条件下，供热与供冷系统的最低保修期限是（   ）个采暖期、供冷期。
    A、1    B、2    C、3    D、4
12.根据《招标投标法实施条例》，对于采用两阶段招标的项目。投标人在第一阶段向招标人提交的文件是（  ）
A、不带报价的技术建议
B、带报价的技术建议
C、不带报价的技术方案
D、带报价的技术方案
13.根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，下列工程中，属于分项工程的是（  ）
A、计算机机房工程
B、轻钢结构工程
C、土方开挖工程
D、外墙防水工程
14.根据《国务院关于投资体制改革的决定》，对于采用直接投资和资金注入方式的政府投资项目，除特殊情况外，政府部门不再审批（  ）
A、开工报告
B、初步设计
C、工程概算
D、可行性研究报告
15.CM（Construction Management）承包模式的特点是（  ）
A、建设单位与分包单位直接签订合同
B、采用流水施工法施工
C、CM单位可赚取总分包之间的差价
D、采用快速路径法施工
16.下列项目管理组织机构形式中，未明确项目经理角色的是（  ）组织机构。
A、职能制
B、弱矩阵制
C、平衡矩阵制
D、强矩阵制
17.根据《建筑施工组织设计规范》，施工组织设计有三个层次是指（  ）
A、施工组织总设计，单位工程施工组织设计和施工方案
B、施工组织总设计，单位工程施工组织设计和施工进度计划
C、施工组织设计，施工进度计划和施工方案
D、指导性施工组织设计，实时性施工组织设计和施工方案
18.香蕉曲线法和S曲线法均可用来控制工程造价和工程进度。二者的主要区别是：香蕉曲线以（  ）为基础绘制。
A、施工横道计划
B、流水施工计划
C、工程网络计划
D、挣值分析计划
19.工程项目组织非节奏流水施工的特点是（  ）
A、相邻施工过程的流水步距相等
B、各施工段上的流水节拍相等
C、施工段之间没有空闲时间
D、专业工作队数等于施工过程数
20.某工程划分为3个施工过程，4个施工段组织加快的成倍节拍流水施工，流水节拍分别为4天、6天和4天，则需要派出（  ）个专业作业队。
       A、7        B、6        C、4        D、3

21.某工程双代号网络计划如下图所示，其中关键线路有（   ）条。

A、1
B、2
C、3
D、4
22.单代号网络计划中，关键线路是指（  ）的线路。
A、由关键工作组成
B、相邻两项工作之间时间间隔均为零
C、由关键节点组成
D、相邻两项工作之间间隔时间均相等
23.工程网络计划费用优化的基本思路是，在网络计划中，当有多条关键线路时，应通过不断缩短（  ）的关键工作持续时间来达到优化目的。
A、直接费总和最大
B、组合间接费用率最小
C、间接费总和最大
D、组合直接费用率最小
24.下列方法中，可用来分析和评价工程项目风险的方法是（  ）
A、计划评审技术法
B、财务报表法
C、因果分析图法
D、风险清单法
25.在资金时间价值的作用下，下列现金流量图（单位：万元）中，有可能与第2期末1000万元现金流入等值的是（  ）

26.某企业年初借款2000万元，按年复利计息，年利率为8%。第3年末还款1200万元，生育本息在第5年末全部还清，则第5年末需还本付息（  ）万元。
A、1388.80
B、1484.80
C、1538.98
D、1738.66
27.某项借款，年名义利率10%，按季复利计息，则季有效利率为（  ）
A、2.41%
B、2.50%
C、2.52%
D、3.23%
28.下列投资方案经济效果评价指标中，能够在一定程度上反映资本周转速度的指标是（  ）A、利息备付率
B、投资收益率
C、偿债备付率
D、投资回收期
29.下列影响因素中，用来确定基准收益率的基础因素是（  ）
A、资金成本和机会成本
B、机会成本和投资风险
C、投资风险和通货膨胀
D、通货膨胀和资金成本
30.用来评价投资方案经济效果的净现值率指标是指项目净现值与（  ）的比值。
A、固定资产投资总额
B、建筑安装工程投资总额
C、项目全部投资现值
D、建筑安装工程全部投资现值

31.采用增量投资内部收益率（△IRR）法比选计算期不同的互斥方案时，对于已通过绝对见效果检验的投资方案，确定优选方案的准则是（  ）
A、△IRR大于基准收益率时，选择初始投资额小的方案
B、△IRR大于基准收益率时，选择初始投资额大的方案
C、无论△IRR是否大于基准收益率，均选择初始投资额小的方案
D、无论△IRR是否大于基准收益率，均选择初始投资额大的方案
32.工程项目盈亏平衡分析的特点是（  ）
A、能够预测项目风险发生的概率，但不能确定项目风险的影响程度
B、能够确定项目风险的影响范围，但不能量化项目风险的影响效果
C、能够分析产生项目风险的根源，但不能提出对应项目风险的策略
D、能够度量项目风险的大小，但不能揭示产生项目风险的根源
33.工程建设实施过程中，应用价值工程的重点应在（  ）阶段。
A、勘察
B、设计
C、招标
D、施工
34.价值工程活动中，功能整理的主要任务是（  ）
A、建立功能系统图
B、分析产品功能特性
C、编制功能关联表
D、确定产品功能名称
35.某工程有甲、乙、丙、丁四个设计方案，各方案的功能系数和单方造价见下表，按价值系数应优选设计方案（  ）

A、 甲
B、 乙
C、 丙
D、 丁

36.工程寿命周期成本分析中，可用于对从系统开发至设置完成所用时间与设置费用之间进行权衡分析的方法是( 　)

A.层次分析法   　B.关键线路法  　C.计划评审技术    D.挣值分析法

37.关于项目资本金性质或特征的说法，正确的是(　 )

- 项目资本金是债务性资金

- 项目法人不承担项目资本金的利息

C.投资者不可转让其出资

D.投资者可以任何方式抽回其出资

38.既有法人作为项目法人的，下列项目资本金来源中，属于既有法人外部资金来源的是( 　)。

A.企业增资扩股

B.企业银行存款

C.企业资产变现

D.企业产权转让

39.在比较筹资方式、选择筹资方案中，作为项目公司资本结构决策依据的资金成本是(　 )。

A.个别资金成本

B.筹资资金成本

C.综合资金成本

D.边际资金成本

40.关于资金成本性质的说法，正确的是(　 )。

A.资金成本是指资金所有者的利息收入

B.资金成本是指资金使用人的筹资费用和利息费用

C.资金成本一般只表现为时间的函数

D.资金成本表现为资金占用和利息额的函数

41.选择债务融资时，需要考虑债务偿还顺序，正确的债务偿还方式是(　 )。

- 以债券形式融资的，应在一定年限内尽量提前还款

B.对于固定利率的银行贷款，应尽量提前还款

C.对于有外债的项目，应后偿还硬货币债务

D.在多种债务中，应后偿还利率较低的债务

42.与传统融资方式相比较，项目融资的特点是(　 )。

- 融资涉及面较小  　　B.前期工作量较少  　　C.融资成本较低  　　D.融资时间较长

- 下列项目融资工作中，属于融资结构设计阶段工作内容的是(　 )。

- 进行融资谈判  　　B.评价项目风险因素  　　C.选择项目融资方式  　　D.组织贷款银团

- 从投资者角度看，既能回避建设过程风险，又能尽快取得收益的项目融资方式是(　 )方式。   　　　A.BT  　　B.BOO  　　C.BOOT  　　D.TOT

- 关于项目融资ABS方式特点的说法，正确的是( 　)。

- 项目经营权与决策权属于特殊目的机构(SPV)

B.债券存续期内资产所有权归特殊目的的机构(SPV)

C.项目资金主要来自项目发起人的自有资金和银行贷款

D.复杂的项目融资过程增加了融资成本

- 建筑工程一切险中，安装工程项目的保险金额是该项目的(　 )。

- 概算造价  　　B.结算造价  　　C.重置价值  　　D.实际价值

- 对建筑工程一切险而言，保险人对( 　)造成的物质损失不承担赔偿责任。

- 自然灾害  　　B.意外事故  　　C.突发事件  　　D.自然磨损

- 一般情况下，安装工程一切险承担的风险主要是(　 )。

- 自然灾害损失  　　B.人为事故损失  　　C.社会动乱损失  　　D.设计错误损失

- 工程项目策划中，需要通过项目定位策划确定工程项目的(　 )。

- 系统框架  　　B.系统组成  　　C.规格和档次  　　D.用途和性质

- 下列策划内容中，属于工程项目实施策划的是(　 )。

- 项目规划策划  　　B.项目功能策划  　　C.项目定义策划  　　D.项目目标策划

- 进行工程项目财务评价时，可用于判断项目偿债能力的指标是(　 )。

- 基准收益率  　　B.财务内容收益率  　　C.资产负债率  　　D.项目资本金净利润率

- 下列现金流量表中，用来反映投资方案在整个计算期内现金流入和流出的是( 　)。

- 投资各方现金流量表  　　B.资本金现金流量表

C.投资现金流量表  　    　D.财务计划现金流量表

- 限额设计需要在投资额度不变的情况下，实现(　 )的目标。

- 设计方案和施工组织最优化

B.总体布局和施工方案最优化

C.建设规模和投资效益最大化

D.使用功能和建设规模最大化

- 应用价值工程评价设计方案的首要步骤是进行( 　)。

- 功能分析  　　B.功能评价  　　C.成本分析  　　D.价值分析

- 根据《标准施工招标文件》，对于施工现场发掘的文物。发包人、监理人和承包人应按要求采取妥善保护措施，由此导致的费用增加应由(　 )承担。

- 承包人  　　B.发包人  　　C.承包人和发包人  　　D.发包人和监理人

- 招标人在施工招标文件中规定了暂定金额的分项内容和暂定总价款时，投标人可采用的报价策略是( 　)。

- 适当提高暂定金额分项内容的单价

B.适当减少暂定金额中的分项工程量

C.适当降低暂定金额分项内容的单价

D.适当增加暂定金额中的分项工程量

- 采用目标利润法编制成本计划时，目标成本的计算方法是从(　 )中扣除目标利润。

- 概算价格  　　B.预算价格  　　C.合同价格  　　D.结算价格

- 按工期-成本同步分析法，造成工程项目实施中出现虚盈现象的原因是( 　)。

- 实际成本开支小于计划，实际施工进度落后计划

B.实际成本开支等于计划，实际施工进度落后计划

C.实际成本开支大于计划，实际施工进度等于计划

D.实际成本开支小于计划，实际施工进度等于计划

59.施工项目经理部应建立和健全以( 　)为对象的成本核算账务体系。

- 分项工程  　　B.分部工程  　　C.单位工程  　　D.单项工程

- 某工程施工至某月底，经统计分析得：已完工程计划费用1800万元，已完工程实际费用2200万元，拟完工程计划费用1900万元，则该工程此时的进度偏差是(　 )万元。

- -100  　　B.-200  　　C.-300  　　D.-400

二、多项选择题（20题，每题2分，共40分）

- 根据《注册造价师管理办法》，注册造价工程师的权利有( 　)

- 发起设立工程造价咨询企业

B.保管和使用本人的注册证书

C.执行工程计价标准和方法

D.参加注册造价师继续教育

E.参加执业中知悉的商业秘密

- 为了确定工程造价，美国工程新闻记录(ENR)编制的工程造价指数是由(　 )个体指数加权组成的。  　　A.机械工人  　　B.波特兰水泥  　　C.普通劳动力  　　D.构建钢材  　　E.木材

- 根据《合同法》，合同当事人违约责任的特点有(　 )。

- 违约责任以合同成立为前提

B.违约责任主要是一种赔偿责任

C.违约责任以违反合同义务为要件

D.违约责任由当事人按法律规定的范围自行约定

E.违约责任由当事人按相当的原则确定

- 根据《建筑法》，关于建筑工程承包的说法，正确的有(  　)。

- 承包单位应在其资质等级许可的业务范围内承揽工程

B.大型建筑工程可由两个以上的承包单位联合共同承包

C.除总承包合同约定的分包外，工程分包须经建设单位认可

D.总承包单位就分包工程对建设单位不承担连带责任

E.分包单位可将其分包的工程再分包

- 根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当对达到一定规模的危险性较大的(　  )编制专项施工方案。

- 土方开挖工程  　　B.钢筋工程  　　C.模板工程  　　D.混凝土工程  　　E.脚手架工程

- 根据《招标投标法实施条例》属于不合理条件限制、排斥潜在投标人或投标人的情形有(　  )。

- 就同一招标项目向投标人提供相同的项目信息

B.设定的技术和商务条件与合同履行无关

C.以特定行业的业绩作为加分条件

D.对投标人采用无差别的资格审查标准

E.对招标项目指定特定的品牌和原产地

- 建设单位在办理工程质量监督注册手续时需提供的资料有(　  )。

- 中标通知书  　　B.施工进度计划  　　C.施工方案  　　D.施工组织设计  　　E.监理规划

- 根据《建筑施工组织设计规范》，单位工程施工组织设计中的施工部署应包括(　  )。

- 施工资源配置计划

B.施工进度安排和空间组织

C.施工重点和难点分析

D.工程项目管理组织机构

E.施工现场平面布置

- 采用控制图法控制生产过程质量时，说明点子在控制界限内排列有缺陷的情形有(　  ）

- 点子连续在中心线一侧出现7个以上

B.连续7个以上的点子上升或下降

C.连续11个点子落在一倍标准偏差控制界限之外

D.点子落在两倍标准偏差控制界限之外

E.点子落在三倍标准偏差控制界限附近

- 下列流水施工参数中，用来表达流水施工在空间布置上开展状态的参数有( 　)。

- 流水能力  　　B.施工工程  　　C.流水强度  　　D.工作面  　　E.施工段

- 某工程双代号时标网络计划如下图所示，由此可以推断出(　  ）

- 工作B为关键工作

B.工作C的总时差为2

C.工作E的总时差为0

D.工作G的自由时差为0

E.工作K的总时差与自由时差相等

- 投资方案经济效果评价指标中，既考虑了资金的时间价值，又考虑了项目在整个计算期内经济状况的指标有(　 )。

- 净现值  　　B.投资回收期  　　C.净年值  　　D.投资收益率  　　E.内部收益率

73.采用净现值法评价计算期不同的互斥方案时，确定共同计算期的方法有(　 )

A.最大公约数  　　B.平均寿命期法  　　C.最小公倍数  　　D.研究期法  　　E.无限计算期法

- 价值工程活动中，用来确定产品功能评价值的方法有(　 )。

- 环比评分法  　　B.替代评分法  　　C.强制平分法  　　D.逻辑评分法  　　E.循环评分法

- 对于采用新设法人进行筹资的项目，在确定项目资本金结构时，应通过协商确定投资各方的(　 )。  　　A.出资比例  　　B.出资形式  　　C.出资顺序  　　D.出资性质  　　E.出资时间

- 按现行规定，属于契税征收对象的行为有(   )。

- 房屋建造  　　B.房屋买卖  　　C.房屋出租  　　D.房屋赠予  　　E.房屋交换

- 施工图预算的审查内容有( 　)。

- 工程量计算的确定性

B.定额的准确性

C.施工图纸的准确性

D.材料价格确定的合理性

E.相关费用确定的准确性

- 关于施工标段划分的说法，正确的有(　 )。

- 标段划分多，业主协调工作量小

B.承包单位管理能力强，标段划分宜多

C.业主管理能力有限，标段划分宜少

D.标段划分少，会减少投标者数量

E.标段划分多，有利于施工现场布置

- 根据《建设项目工程总承包合同(示范文本)》，对于经协商调解确定的发包人应得的索赔款项，发包人可能的获得方式有(　 )。

- 从预付款保函中抵扣

B.从履约保函中抵扣

C.从支付保函中抵扣

D.从当月工程进度款中抵扣

E.按支付协议支付

- 施工成本管理中，企业对项目经理部可控责任成本进行考核的指标有(　 )。

A.直接成本降低率

B.预算总成本降低率

C.责任目标总成本降低率

D.施工责任目标成本实际降低率

E.施工计划成本实际降低率