2014年造价工程师考试真题

《建设工程造价计价》

- 单项选择题（共72分，每题1分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）。

- 1.根据世界银行对工程项目总建设成本的规定，下列费用应计入项目间接建设成本的是（   ）。

- A.临时公共设施及场地的维持费	B.建筑保险和债券费

- C.开工试车费		D.土地征购费

- 2.关于设备及工器具购置费用，下列说法中正确的是（   ）。

- A.它是由设备购置赘和工具、器具压生活泵居购置赘组成

- B.它是固定资产投资中的消极部分

- C.在工业建筑中，它占工程造价比重的增大意味着生产技术的进步

- D.在民用建筑中，它占工程造价比重的增大意味着资本有机构成的提高

- 3.已知国内制造厂某非标准设备所用材料费、加工费、辅助材料费、专用工具费、废品损失费共20万元，外购配套费3万元，非标准设备设计费1 万元，包装费率1%，利率为8%.若其他费用不考虚，则该设备的原价为（   ）

- A.25.82 万元	B.25.85 万元	C.26.09 万元	D.29.09 万元

- 4.根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列有关费用的表述中不正确的是（   ）。

- A.人工费是指支付给直接从事建筑安装工程施工作业的生产工人和附属生产单位工人的各项费用

- B.材料费中的材料单价由材料单价、材料运杂费、材料损耗费、采购及保管费五项组成

- C.材料费包含构成或计划构成永久工程一部分的工程设备费

- D.施工机具使用费包含仪器仪表使用费

- 5.关于建筑安装工程费用中的规费，下列说法中正确的是（   ）

- A.规费是指由县级及以上有关权力部门规定必须缴纳或计取的费用

- B.规费包括工程排污费和住房公积金

- C.投标人在投标报价时填写的规费可高于规定的标准

- D.社会保险费中包括建筑安装工程一切险的投保费用

- 6.下列建筑安装工程税金的计算公式中，正确的是（   ）

- A.应纳营业税=税前造价×综合税率(%)

- B.城市维护建设税应纳税额=计税营业额适用税率

- C.教育费附加应纳税额=应纳营业税税额×3%

- D.地方教育附加应纳税额=应纳教育费附加额×当地规定的税率

- 7.关于建设用地的取得及使用年限，下列说法正确的是（   ）

- A.获取建设用地使用权的方式可以是租赁或转让

- B.通过协议出让获取土地使用权的方式分为投标、竞拍、挂牌三种

- C.城市公益事业用地不得以划拨方式取得

- D.将土地使用权无偿交付给使用者的，其土地使用年限最高为70 年

- 8.关于征地补偿费用，下列表述中正确的是（   ）

- A.地上附着物补偿应根据协调征地方案前地上附着物的实际情况确定

- B.土地补偿和安置补偿费的总和不得超过土地被征用前三年平均年产值的15 倍

- C.征用未开发的规划菜地按一年只种一茬的标准缴纳新菜地开发建设基金

- D.征收耕地占用税时，对于占用前三年曾用于种植农作物的土地不得视为耕地

- 9.某项目共需贷款资金900万元，建设期为3年，按年度均衡筹资，第1年贷款为300万元，第2年贷款为400万元，建设期内只计利息但不支付，年利率为10%，则第2年的建设期利息应为（   ）。

- A.50.0 	B.51.5 	C.71.5 	D.86.65

- 10.预备费包括基本预备费和价差预备费，其中价差预备费的计算应是（   ）。

- A.以编制年份的静态投资额为基数，采用单利方法

- B.以编制年份的静志投资额为基数，采用复利方法

- C.以估算年份价格水平的投资额为基数，采用单利方法

- D.以估算年份价格水平的投资额为基数，采用复利方法

- 11.下列关于工程计价的说法中，正确的是（   ）。

- A.工程计价包括计算工程量和套定额两个环节

- B.建筑安装工程费=Σ基本构造单元工程量×相应单价

- C.工程计价包括工程单价的确定和总价的计算

- D.工程计价中的工程单价仅指综合单价

- 12.作为工程定额体系的重要组成部分，预算定额是（   ）。

- A.完成一定计量单位的某一施工过程所需消耗的人工、材料和机械台班数量标准

- B.完成一定计量单位合格分项工程和结构构件所需消耗的人工、材料、施工机械台班数量及其费用标准

- C.完成单位合格扩大分项工程所需消耗的人工、材料和施工机械台班数量及其费用标准

- D.完成一个规定计量单位建筑安装产品的费用消耗标准

- 13.编制工程量清单出现计算规范附录中未包括的清单项目时，编制人应作补充，下列关于编制补充项目的说法中正确的是（   ）。

- A.补充项目编码由B与三位阿拉伯数字组成

- B.补充项目应报县级工程造价管理机构备案

- C.补充项目的工作内容等应予以明确

- D.补充项目编码应顺序编制，起始序号由编制人根据需要自主确定

- 14.在工程量清单中，最能体现分部分项工程项目自身价值的本质是（   ）

- A.项目特征	B.项目编码	C.项目名称	D.项目计量单位

- 15.招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂不能确定价格的材料、工程设备的单价及专业工程的金额是（   ）。

- A.暂列金额	B.暂估价	C.总季包服务费	D.价差预备费

- 16.下列对于测时法的特征描述中，正确的是（   ）

- A.测时法既适用于测定重复的循环工作时间，也适用于测定非循环工作时间

- B.选择测时法比接续测时法准确、完善，但观察技术也较之复杂

- C.当所测定的各工序的延续时间较短时，接续测时法比选择测时法方便

- D.测时法的观测次数应该根据误差理论和经验数据相结合的方法确定

- 17.在对材料消耗过程测定与观察的基础上，通过完成产品数量和材料消耗量的计算而确实各种材料消耗定额的方法是（   ）

- A.实验室实验法	B.现场技术测定法	C.现场统计法	D.理论计算法

- 18.正常施工条件下，完成单位合格建筑产品所需某材料的不可避免损耗量为0.90Kg。已知该材料的损耗率为7.20%，则其总消耗量为（   ）kg。

- A.13.50 	B.13.40 	C.12.50 	D.11.60

- 19.根据国家相关法律、法规和政策规定，因停工学习、执行国家或社会义务等原因，按计时工资标准支付的工资属于人工日工资单价中的（   ）

- A.基本工资	B.奖金	C.津贴补贴	D.特殊情况下支付的工资

- 20.某工地商品混凝土的采购有关费用如下表示，该商品混凝土的材料单价为（   ）元/m3。

- A.323.2 	B.338.15 	C.339.15 	D.339.36

- 21.某施工机械设备司机2人，若年制度工作日为254天，年工作台班为250台班，人工日工资单价为80元，则该施工机械的台班人工费为（   ）元/台班。

- A.78.72 	B.81.28 	C.157.44 	D.162.56

- 22.完成某单位分部分项工程需要基本用工4.2 工日，超运距用工0.3 工日，辅助用工1 工日，人工幅度系数为10%，则该单位分部分项工作预算定额人工消耗量为（   ）工日。

- A.5.92 	B.5.95 	C.6.02 	D.6.05

- 23.某挖土机挖土一次正常循环工作时间为50s，每次循环平均挖土量为0.5m3，机械正常利用系数为0.8，机械幅度差系数为25%，按8小时工作制考虑，挖土方预算定额的机械台班消耗量为（   ）台班/1000m3。

- A.5.43 	B.7.2 	C.8	D.8.68

- 24.工程造价信息分类应从系统工程的角度出发，放在具体的应用环境中考虑，综台项目的实施环境和信息技术工具，这体现了工程造价信息分类的（   ）原则。

- A.综台实用性	B.稳定性	C.兼容性	D.可扩展性

- 25.最能体现信息动态性变化特征，并且在工程价格的市场机制中起重要作用的工程造价信息主要包括（   ）

- A.工程造价指数、在建工程信息和已完工程信息

- B.价格信息、工程造价指数和已完工程信息

- C.人工价格信息、材料价格信息及在建工程信息

- D.价格信息、工程造价指数及刚开工的工程信息

- 26.关于项目决策和工程造价的关系，下列说法中正确的是（   ）

- A.工程造价的正确性是项目决策合理性的前提

- B.项目决策的内容是决定工程造价的基础

- C.投资估算的深度影响项目决策的精确度

- D.投资决策阶段对工程造价的影响程度不大

- 27.对于技术密集型建设项目，选择建设地区应遵循的原则是（   ）。

- A.选择在大中型发达城市	B.靠近原料产地

- C.靠近产地消费地		D.靠近电（能）源地

- 28.可行性研究阶段投资估算的精确度的耍求为：误差控制在±（   ）% 以内。

- A.5 	B.10 	C.15 	D.20

- 29.某地拟于2015年新建一年产60万吨产品的生产线，该地区2013年建成的年产50万吨相同产品的生产线的建设投资额为5000万元。假定2013年至2015年该地区工程造价年均递增5%。则该生产线的建设投资为（   ）万元。

- A.6000 	B.6300 	C.6600 	D.6615

- 30.下列建筑设计影响工程造价的选项中，属于影响工业建筑但一般不影响民用建筑的因素是（   ）。

- A.建筑物平面形状	B.项目利益相关者	C.柱网市置	D.风险因素

- 31.在建设项目各阶段的工程造价中，一经批准将作为控制建设项目投资最高限额的是（   ）。

- A.投资估算	B.设计概算	C.施工图预算	D.竣工结算

- 32.单位工程概算持其工作性质可分为单位建设工程概算和单位设备及安装工程概算两类，下列属于单位设备及安装工程概算的是（   ）。

- A.通风、空调工程概算	B.工器具及生产家具购置费概算

- C.电气、照明工程概算	D.弱电工程概算

- 33.当初步设计深度较深、有详细的设备清单时，最能精确的编制设备安装工程费概算的方法是（   ）

- A.预算单价法		B.扩大单价法

- C.设备价值百分比法		D.综合吨位指标法

- 34.关于建设工程预算，符合组合与分解层次关系的是（   ）

- A.单位工程预算、单位工程综合预算、类似工程预算

- B.单位工程预算、类似工程预算、建设项目总预算

- C.单位工程预算、单位工程综合预算、建设项目总预算

- D.单位工程综合预算、类似工程预算、建设项目总预算

- 35.采用实物量法编制施工图预算时，在按人工、材料、机械台班的市场价计算人、材、机费用之后，下一个步骤是（   ）

- A.进行工科分析		B.计算管理费、利润等费用

- C.计算工程量		D.编写编制说明

- 36.未进到固定资产标准的工器具购置费的计算基数一般为（   ）

- A.工程建设其他费		B.建设安装工程费

- C.设备购置费		D.设备及安装工程费

- 37.建设工程预算编制中的总预算由（   ）组成。

- A.综合预算和工程建设其他费、预备费

- B.预备费、建设期利息及铺底流动资金

- C.综台预算和工程建设其他费、铺底流动资金

- D.综合预算和工程建设其他费、预备费、建设期利息及铺底流动资金

- 38.在招标投标过程中，载明招标文件获取方式的应是（   ）。

- A.招标公告	B.资格预审公告	C.招标文件	D.投标文件

- 39.下列内容中，属于招标工程量清单编制依据的是（   ）。

- A.分部分项工程清单		B.拟定的招标文件

- C.招标控制价		D.潜在招标人的潜质及能力

- 40.编制钢筋工程量清单时，适宜采用暂估量加签证处理的钢筋是（   ）。

- A.支撑双层钢筋用的“铁马” 	B.伸出构件的锚固钢筋

- C.设计注明的搭接钢筋	D.规范规定的搭接钢筋

- 41.招标工程量清单应根据常规施工方案编制，拟定常规施工方案时（   ）

- A.应对主要项目进行估算，如土方石、混凝土

- B.需对施工总方案中的重大问题及关键工艺作明确具体的规定

- C.不需计算人、材、机资源需要量

- D.不比考虑节假日与气候对工期的影晌

- 42.对于其他项目中的计日工，投标人正确的报价方式是（   ）

- A.按政策规定标准估算报价	B.按招标文件提供的金额报价

- C.自主报价		D.待签证时报价

- 43.关于招标控制价及其编制，下列说法中正确的是（   ）

- A.招标人不得拒绝高于招标控制价的投标报价

- B.当重新公布招标控制价时，原投标截止期不变

- C.经复核认为招标控制价误差大于±3%时，投标人应责成招标人改正

- D.投标人经复核认为招标控制价未持规定编制的，应在招标控制价公布后5 日内提出投诉

- 44.施工投标报价的主要工作有：①复核工程量，②研究招标文件，③确定基础标价，④编制投标文件，其正确的工作流程是（   ）

- A.①②③④ 	B.②③①④	C.①②④③ 	D.②①③④

- 45.投标人为使报价具有竞争力，下列有关生产要素询价的做法中，正确的是（   ）

- A.在通过资格预审前进行询价	B.尽量向咨询公司进行询价

- C.不论何时何地尽量使用自有机械	D.劳务市场招募零散工有利于管理

- 46.关于工程量清单方式招标工程合同价格风险及风险分担，下列说法中正确的是（   ）

- A.当出现的风险内容及幅度在招标文件规定的范围内时，综合单价不变

- B.市场价格波动导致施工机具使用费发生变化时，承包人只承包5%以内的价格风险

- C.人工费变化发生的风险全部由发包人季担

- D.承包人管理费的风险一般由发承包双方共同承担

- 47.下列情形中，不属于投标人串通投标的是（   ）

- A.投标人A 与B 的项目经理为同一人

- B.投标人C 与D 的投标文件相互错装

- C.投标人E 和F 在同一时刻提前递交投标文件

- D.投标人G 与H 作为暗标的技术标由同一人编制

- 48.招标工程未进行资格预审，评审委员会按规定对投标人安全生产许可证的有效性进行的评审属于（   ）

- A.形式评审	B.资格评审	C.响应性评审	D.商务评审

- 49.投标文件应实质上响应招标文件的所有条款，无显著差异和保留。下列情形中，属于无显著差异和保留的是（   ）。

- A.对招标人的权力造成实质性限制而未影响投标人的义务

- B.对投标人的权利造成实质性限制而未影响招标人的义务

- C.纠正差异对该投标人有利而对其他投标人不利

- D.纠正差异对该投标人不利而对其他投标人有利

- 50.采用经评审的最低投标价法评标时，下列说法中正确的是（   ）。

- A.经评审的最低投标价法通常采用百分制

- B.具有通用技术的招标项目不宜采用经评审的最低投标价法

- C.当出现经评审的投标价相等且报价也相等时，中标人由招标监管机构确定

- D.采用经评审的最低投标价法工作结束时，应拟定“价格比较一览表”提交招标人

- 51.管理者不直接与承包人签订合同，但委托监督承包人履行合同的工程总承包方式是（   ）。

- A.EPC 总承包	B.交钥匙总承包	C.设计一采购总承包	D.工程项目管理总承包

- 52.关于世界银行贷款项目的投标资格审查，下列说法中正确的是（   ）。

- A.凡采购大而复杂的工程宜采用资格预审	B.资格定审有利于缩小投标人的范围

- C.资格预审的标准应严于资格定审	D.资格定审的标准应严于资格预审

- 53.为了合理划分发承包双方的合同风险，施工合同中应当约定一个基准日。对于实行招标的建设工程，一般以（   ）前的第28 天作为基准日。

- A.投标截止时间	B.招标截止日	C.中标通知书发出	D.合同签订

- 54.关于招标工程量清单缺项、漏项的处理，下列说法中正确的是（   ）。

- A.工程量清单缺项、漏项及计算错误带来的风险由发承包双方共同承担

- B.分部分项工程量清单漏项造成新增工程量的，应按变更事件的有关方法调整合同价款

- C.分部分项工程量清单缺项引起措施项目发生变化的，应按与分部分项工程相同的方法进行调整

- D.招标工程量清单中措施工项目缺项，招标人在投标时未予以填报的，合同实施期间不予增加

- 55.施工合同履行期间，关于计日工费用的处理，下列说法中正确的是（   ）。

- A.已招标价工程量清单中无某项计日工单价时候，应按工程变更有关规定商定计日工单价

- B.承包人通知发包人以计日方式实施的零量工作，双方应按计日工方式予以结算

- C.现场签证的计日工数量与招标工程量清单中所列不同时，应按工程变更有关规定进行价款调整

- D.施工各期间发生的计日工费用应在竣工结算时一并支付

- 56.某工程施工合同约定采用价格指数法调整合同价款，各项费用权重及价格如表所示。已知该工程9 月份完成的工程合同价款为3000万元，则9月份合同价款调整金额为（   ）万元

- A.22.5 	B.61.46 	C.75 	D.97.5

- 57.下列在施工合同履行期间由不可抗力造成的损失中，应由承包人承担的是（   ）。

- A.因工程损害导致的第三方人员伤亡	B.因工程损害导致的承包人人员伤亡

- C.工程设备的损害		D.应监理人要求承包人照管工程的费用

- 58.某工程合同价格为5000万元，计划工期是200天，施工期间因非承包人原因导致工期延误10天，若同期该公司承揽的所有工程合同总价为2.5亿元，计划总部管理费为1250万元，则承包人可以索赔的总部管理费为（   ）万元。

- A.7.5 	B.10 	C.12.5 	D.15

- 59.工程在施工合同履行期间发生共同延误事件，正确的处理方式是（   ）。

- A.按照延误时间的长短，由责任方共同分担延误带来的损失

- B.发包人是初始延误者，承包人可得到工期和费用补偿，但得不到利润补偿

- C.承包人是初始延误者，承包人只能得到工期补偿，但得不到费用补偿

- D.客观原因造成的初始延误，承包人可得到工期补偿，但很难得到费用补偿

- 60.施工合同履行期间，下列不属于工程计量范围的是（   ）。

- A.工程变更修改的工程量清单内容	B.合同文件中规定的各种费用支付项目

- C.暂列金额中的专业工程	D.擅自超出施工图纸施工的工程

- 61.某工程合同总价为5000万元，合同工期180天，材料费占合同总价的60%，材料储备定额天数为25天。材料供应在途天数为5天。用公式计算法来求得该工程的预付款为（   ）万元。

- A.417 	B.500 	C.694 	D.833

- 62.关于施工合同履行期间的期中支付，下列说法中正确的是（   ）。

- A.双方对工程计量结果的争议，不影响发包人对已完工工程的期中支付

- B.对已签发支付证书中的计算错误，发包人不得再予修正

- C.进度款制度申请中应包括累计已完成的合同价款

- D.本周起实际支付的合同额为本期完成的合同价款合计

- 63.关于办理有质量争议工程的竣工结算，下列说法中错误的是（   ）。

- A.以实际投入使用工程的质量争议按工程保修合同执行，竣工结算按合同约定办理

- B.已竣工未投入使用成册的质量争议按工程保修合同执行，竣工结算按合同约定办理

- C.停工、停建工程的质量争议可在执行工程质量监督机构处理决定后办理竣工结算

- D.已竣工未验收并且为实际投入使用，其无质量争议部分的工程，进攻结算按合同约定办理

- 64.关于最终结清，下列说法中正确的是（   ）。

- A.最终结清是在工程保修期满后对剩余质量保证金的最终结清

- B.最终结清支付证书一经签发，承包人对合同内享有的索赔权利即自行终止

- C.质量保证金不足以抵减发包人工程缺陷修复费用的，应按合同约定的争议解决方式处理

- D.最终结清付款涉及政府投资的，应按国家集中支付相关规定和专用合同条款约定办理

- 65.某工程施工合同对于工程款付款时间约定不明，工程尚未交付，工程价款也未结算，现承包人起诉，发包人工程欠款利息应从（   ）之日计付。

- A.工程计划交付		B.提交竣工结算文件

- C.当事人起诉		D.监理工程师暂定付款

- 66.关于垫资施工合同价款纠纷处理，下列说法正确的是（   ）。

- A.合同约定垫资利率高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的，按合同约定返还垫资利息

- B.当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理

- C.当事人对垫资利息没有约定的，按中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算利息

- D.垫资达到合同综合一定比例以上时为无效合同

- 67.根据《建设项目工程总承包合同示范文本》（GF-2011-0126），下列属于施工变更的是（   ）。

- A.对区域内标准标高的调整

- B.对备品备件采购数量的增碱

- C.发包人对竣工试验合格的项目重新进行竣工试验

- D.因发包人原因暂停工程超过45天，调减收影响的部分工程

- 68.根据《建设项目工程总承包合同示范文本》(GF-2011-0126)，发包人按付款计划表付款时，如承包人的实际进度比约定的目标进度落后30日及以上，发包人有权（   ）。

- A.停止当期结算		B.自行调整付款计划表

- C.与承包人商定减少当期付款额	D.与承包人协商抵减合同总额

- 69.在FIDIC 合同条件中，工程是确认用于永久工程的材料和设备符合预支条件，在确定其实际费用后，其中支付证书中应增加改费用的（   ）作为工程材料和预备预支款。

- A.50% 	B.60% 	C.70% 	D.80%

- 70.大中型和限额以上建设项目及激素改造项目，工程整体验收的组织单位可以是（   ）

- A.监理单位	B.业主单位	C.使用单位	D.国家发改委

- 71.建设项目竣工财务决算应编制基本建设项目概况表，下列选项中应计入基本建设项目概况表“非经营项目输出投资的是（   ）。

- A.水土保持、城市绿化费用	B.产权不归属本单位的专用道路建设费

- C.报废工程建设费		D.产权归本单位的一些管道建设费

- 72.关于缺陷责任期内的工程维修及费用承担，下列说法中正确的是（   ）。

- A.不可抗力造成的缺陷，发包人负责维修，从质量保证金中扣除费用

- B.承包人造成的缺陷，承包人负责维修并承担费用后，可免除对工程的一般损失赔偿责任

- C.发承包双方对缺陷责任有争议的，按质量监督机构的鉴定结论，由责任方承担维修费，另一方承担鉴定费

- D.承包人造成工程无法使用而需要再次检验.修复的，发包人有权要求承包人延长缺陷责任期

- 二、多项选择题（共24题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）

- 73.国产非标准设备按其成本估算其原价时，下列计算式中正确的有（   ）。

- A.材料费=材料净重×每吨材料综合价

- B.加工费=设备总重量×设备每单位重量加工费

- C.辅助材料费=设备总重量×辅助材料费指标

- D.增值税=进项税额一当期销项税额

- E.当期销项税额=销售额×适用增值税率

- 74.按我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列属于企业管理费内容的有（   ）。

- A.企业管理人员办公用的文具、纸张等费用

- B.企业施工生成和管理使用的属于固定资产的交通工具的购置、维修费

- C.对建筑以及材料、构件和建筑安装进行特殊鉴定检查所发生的检验试验费

- D.按全部职工工资总额比例计提的工会经费

- E.为施工生产筹集资金、履约担保所发生的财务费用

- 75.下列有关安全文明费的说法中，正确的有（   ）

- A.安全文明施工费包括临时设施费

- B.现场生活用洁净燃料费属于环境保护费

- C.“三宝”、“四口”、“五临边”等防护费用属于安全施工费

- D.消防设施与消防器材的配置费用属于文明施工费

- E.施工现场搭设的临时文化福利用房的费用属于文明施工费

- 76.下列费用中，属于“与项目建设有关的其他建设费用”的有（   ）

- A.建设单位管理费		B.工程监理费

- C.建设单位临时设施费	D.施工单位临时设施费

- E.市政公用设施费

- 77.按定额的编制程序和用途，建设工程定额可划分为（   ）

- A.施工定额		B.企业定额

- C.预算定额		D.补充定瓤

- E.投资估算指标

- 78.下列措施项目中，应按分部分项工程量清单编制方式编制的有（   ）

- A.超高施工增加		B.建筑物的临时保护设施

- C.大型机械设备进出场及安拆	D.已完工程及设备保护

- E.施工排水、降水

- 79.关于措施项目工程量清单编制与计价，下列说法中正确的是（   ）

- A.不能计算工程量的措施项目也可以采用分部分项工程量清单方式编制

- B.安全文明施工费按总价方式编制，其计算基础可为“定额基价”、“定额人工费”

- C.总价措施项目清单表应列明计量单位、费率、金额等内容

- D.除安全文明施工费外的其他总价措施项目的计算基础可为“定额人工费”

- E.按施工方案计算的总价措施项目可以只需填“金额”数值

- 80.下列施工工作时间分类选项中，属于工人有效工作时间的有（   ）

- A.基本工作时间		B.休息时间

- C.辅助工作时间		D.准备与结束工作时间

- E.不可避免的中断时间

- 81.影响定额动态人工日工资单价的因素包括（   ）

- A.人工日工资单价的组成内容	B.社会工资差额

- C.劳动力事成供需变化	D.社会最低工资水平

- E.政府推行的社会保障与福利政策

- 82.下列关于各类工程计价定额的说法中，正确的有（   ）。

- A.预算定额以现行劳动定额和施工定额为编制基础

- B.概、预算定额的基价一般由人工、材料和机械台班费用组成

- C.概算指标可分为建筑工程概算指标、设备及安装工程概算指标

- D.投资估算指标主要以概算定额和概算指标为编制基础

- E.单位工程投资估算指标中仅包括建筑安装工程费

- 83.建设项目工程造价指数是由（   ）指数综合得到的。

- A.设备、工器具价格指数	B.人工费价格指数

- C.建筑安装工程造价指数	D.材料价格指数

- E.工程建设其它费用指数

- 84.在选择建设地点(厂址)时，应尽量满足下列需求(　)。

- A.节约土地，尽量少占耕地，降低土地补偿费用

- B.建设地点(厂址)的地下水位应与地下建筑物的基准面持平

- C.尽量选择人口相对稀疏的地区，减少拆迁移民数量

- D.尽量选择在工程地质.水文地质较好的地段

- E.厂区地形力求平坦，避免山地

- 85.建设工程概算的编制方法主要有（   ）

- A.设备价值百分比法		B.概算定额法

- C.综合吨位指标法		D.概算指标法

- E.类似工程预算法

- 86.与实物量法相比，采用定额单价法编制单位工程施工图预算的优点有（   ）

- A.不需调整价差

- B.计算简单、工作量较小和编制速度较快

- C.能及时讲各种人工、材料、机械的当时当地市场单价计入预算价格

- D.便于工程造价管理部门集中统一管理

- E.反映当时当地的工程价格水平

- 87.资格预审申请文件应包括的内容有（   ）

- A.资格预审的方法		B.近年财务状况表

- C.项目管理组织机构		D.正在施工和新承接的项目情况表

- E.近年发生的诉讼情况

- 88.关于工程量清单中的项目特征描述，下列表述正确的是（   ）

- A.应符合工程量计算规范附录的规定	B.应能满足确定综合单价的需要

- C.不能直接采用详见××图集的方式	D.可以采用文字描述和详见××图号的方式

- E.应结合拟建工程的实际

- 89.关于联合体投标，下列说法正确的有（   ）。

- A.联合体各方应当指定牵头人

- B.各方签订共同投标协议后不得再以自己的名义在同一项目单独投标

- C.联合体投标应当向招标人提交由所有联合体成员法定代表人签署的授权书

- D.同一专业的单位组成联合体，资质等级就低不就高

- E.提交投标保证金必须由牵头人实施

- 90.关于履约担保，下列说法中正确的有（   ）

- A.履约担保可以用现金、支票、汇票、银行保函形式但不能单独用履约担保书

- B.履约保证金不得超过中标合同金额的10%

- C.中标人不按期提交履约担保的视为废标

- D.招标人要求中标人提供履约担保的，招标人应同时向中标人提供工程款支付担保

- E.履约保证金的有效期需保持至工程接收证书颁发之时

- 91.关于施工期间合同暂估价的调整，下列做法中正确的有（   ）

- A.不属于依法必须招标的材料，应直接按承包人自主采购的价格调整暂估价

- B.属于依法必须招标的工程设备，以中标价取代暂估价

- C.属于依法必须招标的专业工程，承包人不参加投标的，应由承包人作为招标人，组织招标的费用一般由发包人另行支付

- D.属于依法必须招标的专业工程，承包人参加投标的，应由发包人作为招标人同等条件下优先选择承包人中标

- E.不属于依法必须招标的专业工程，应按工程变更事件的合同价款调整方法确定专业工程价款

- 92.根据《标准施工招标文件》的规定，承包人只能获得“工期+费用”补偿的事件有（   ）。

- A.基准日后法律的变化

- B.施工中发现文物、古迹

- C.发包人提供的材料、工程设备造成工程质量不合格

- D.施工中遇到不利的物质条件

- E.发包人更换其提供的不合格材料、工程设备

- 93.下列关于预付款担保的说法中，正确的是（   ）。

- A.预付款担保应在施工合同签订后.预付款支付前提供

- B.预付款担保必须采用银行保函的形式

- C.承包人中途毁约，中止工程，发包人有权从预付款担保金额中获得预付款补偿

- D.发包人应在预付款扣完后将预付款保函退还承包人

- E.在预付款全部扣回之前，预付款保函应始终保持有效，且担保金额应与预付款金额一致

- 94.关于建设工程竣工结算的办理，下列说法中正确的有（   ）

- A.竣工结算文件经发承包人双方签字确认的，应当作为工程结算的依据

- B.竣工结算文件由发包人组织编制，承包人组织核对

- C.工程造价咨询机构审核结论与承包人竣工结算文件不一致时，以造价咨询机构审核意见为准

- D.合同双方对复核后的竣工结算有异议时，可以就无异议部分的工程办理不完全竣工结算

- E.承包人对工程造价咨询企业的审核意见有异议的，可以向工程造价管理机构申请调解

- 95.根据《建设项目工程总承包合同示范文本》（GF-2011-0216），以下情形中，属于应对合同价款进行调整的有（   ）

- A.合同变更

- B.法律法规变化影响的合同价格增减

- C.工程造价管理部门公布的价格调整造成工程成本增减

- D.一周内停水、停电等造成累计停工超过8小时

- 96.土地使用权的取得方式影响竣工结算新增资产的核定，下列土地使用权的作价应作为无形资产核算的有（   ）。

- A.通过支付土地出让金取得的土地使用权	B.通过行政划拨取得的土地使用权

- C.通过有偿转让取得的出让土地使用权	D.以补交土地出让价款，作价入股的土地使用权

- E.租借房屋的土地使用权